采购项目编号： JDXJ-BX-SG-202208-029

江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）

竞价比选文件

采购人：海口江东新居第贰置业有限公司

采购代理机构：海口江东新区基础建设有限公司

2022 年 10 月

目 录

第一章  竞价比选邀请函	1

第二章  供应商须知	5

第三章 用户需求书	18

第四章 合同条款及格式	22

第五章 响应文件格式	44

- 第一章  竞价比选邀请函

海口江东新居第贰置业有限公司拟对江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

- 一、项目概况与采购范围

1、项目名称：江东新区安置房（地块5）项目；

2、采购项目名称：江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）；

3、项目主要建设规模和内容：该项目位置白驹大道美庄小区西侧及北侧，现地块项目范围内涉及到10KV高压、公变、低压线路，影响项目施工，需要将以上线路及设备迁改出施工边界；

4、采购范围：江东新区安置房（地块5）项目项目高低压迁改所有工作；

5、采购预算：  696018.18元 ；

6、计划工期： 45日历天内完成迁改，并满足甲方及施工现场需要 ；

7、质量标准： 合格 ；

8、简要技术要求：详见《用户需求书》。

- 二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】；须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证，同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证且必须达到承装五级、承修五级、承试五级或以上资质（提供相关证书复印件加盖公章）；

2、业绩要求：供应商近三年（2019年10月1日至今，以合同签订时间为准）承接过不少于2（含）个单项合同金额48万元（含）以上的电力工程施工相关业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目管理机构主要管理人员配备要求：

①项目经理：1人，具有在本单位注册的机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且注册证书注册状态在有效期内，不得担任其他在建工程项目的项目负责人（项目经理），项目经理须提供无在建工程项目的承诺函（格式详见第五章响应文件格式-五、资格审查资料-（三）、人员配备承诺函）。

②项目技术负责人：1人，具备电力工程相关专业中级（含）以上工程师职称。

③施工员：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的施工员岗位证书；

④专职安全生产管理人员：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C 证）。

⑤机械管理人员（可兼任）：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的机械员岗位证书。

⑥资料员（可兼任）：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的资料员岗位证书。

⑦劳资专管员：1人，提供有效的身份证。

以上关键岗位人员其他要求如下：提供拟派人员相关证书（注册证书或登记单位与供应商名称一致）及社保缴费凭证（2022年6月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2022年6月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；以上项目管理机构主要管理人员已取消岗位证的地区只需提供培训合格证明；兼职人员或兼任岗位职责的应同时具备兼职或兼任职责岗位证书；此标准为关键岗位人员最低配备标准，施工项目部其他岗位人员由投标单位自主配备；除《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法 》（琼建管【2021】281号）第五条、第六条情形外，从响应文件提交之日起至评审结束之日，响应文件中承诺的关键岗位人员不得在其他项目投标中重复使用。已经成交本项目的关键岗位人员不得重复参与其他项目投标。关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职，除在本项目上明确规定可兼任的岗位外，也不得在本项目上兼任其他岗位。供应商如成交本项目，响应文件中所提供的人员必须配备到位，否则采购人有权解除合同（按违约处理），须提供《人员配备承诺函》（格式详见第五章响应文件格式-五、资格审查资料-（三）、人员配备承诺函）；

4、供应商应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印信息平台生成的诚信档案手册,其中内容含填报本次响应的项目名称、项目地址 、项目班子关键岗位人员等响应项目信息（加盖供应商单位公章）。

5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

- 三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2022年 10 月 18 日 9:30 时（北京时间），逾期或未按要求密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区罗牛山电商大厦8楼北2会议室；

4、开标时间：  2022 年 10 月 18 日 9:30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区罗牛山电商大厦8楼北2会议室。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须携带法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未携带的，可待拆封响应文件后核实）。

- 四、服务费

1、成交人需向采购人缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2、服务费金额：¥ 5568.00 元。

3、支付方式：银行转账

公司名称：海口江东新区基础建设有限公司

开户行：海口市农村信用合作联社江东新区信用社

银行账号：1014659766633333

转账备注：江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）-服务费

- 五、联系方式

采购人：海口江东新居第贰置业有限公司

地  址：海口市美兰区兴洋大道开维生态城东侧江东新区展示中心二楼

联系人：符工

电  话：15008084880

采购代理机构：海口江东新区基础建设有限公司

地 址：海口市美兰区桂林洋大道与桂秀路交叉口东北200米罗牛山电商大厦8楼

联 系 人：张工

电 话：0898-31908513

日期：2022年10月12日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口江东新居第贰置业有限公司 ；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求交纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 竞价比选代表:“竞价比选代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“竞价比选代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合相关职能部门就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经竞价比选小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商购买本竞价比选文件后如在响应文件递交截止时间12小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

3.3 本竞价比选文件由采购人及采购代理机构负责解释。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

供应商在收到竞价比选文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间12小时前（逾期不受理）通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购人或采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有购买了本竞价比选文件的供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间12小时前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面或邮件的形式通知所有购买本竞价比选文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面或邮件形式向采购代理机构确认。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

6.4 本竞价比选文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件做出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函及响应报价函附录》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使竞价比选小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1竞价比选报价超过采购预算视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函及响应报价函附录的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式电子响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。封皮上均应写明：

致：海口江东新居第贰置业有限公司

采购项目名称：江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购人及采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购代理机构应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人及采购代理机构将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选邀请函”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购代理机构将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人及采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或授权的委托代理人参加开标会应携带法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未携带以上资料者视为无法确认身份、不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

- 16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由5名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法

17.2.1 本次竞选的评审办法采用综合评分法。

17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审委员会根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）”分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项做出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应竞价比选文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下:

（1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.4详细评审

17.4.1评审委员会根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

3、价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

4、技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

- 综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对竞价比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件贰份（壹正壹副），内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 须具备（建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质且具备有效的安全生产许可证，同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证且必须达到承装五级、承修五级、承试五级或以上资质（提供相关证书复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 供应商近三年（ 2019 年 10 月 1 日至今，以合同签订时间为准）承接过 不少于2（含）个单项合同金额 48万元（含）以上 的 电力工程施工相关业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 项目管理机构主要管理人员配备要求： ①项目经理：1人，具有在本单位注册的机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且注册证书注册状态在有效期内，不得担任其他在建工程项目的项目负责人（项目经理），项目经理须提供无在建工程项目的承诺函（格式详见第五章响应文件格式-五、资格审查资料-（三）、人员配备承诺函）。 ②项目技术负责人：1人，具备电力工程相关专业中级（含）以上工程师职称。 ③施工员：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的施工员岗位证书； ④专职安全生产管理人员：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C 证）。 ⑤机械管理人员（可兼任）：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的机械员岗位证书。 ⑥资料员（可兼任）：1人，取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的资料员岗位证书。 ⑦劳资专管员：1人，提供有效的身份证。 以上关键岗位人员其他要求如下：提供拟派人员相关证书（注册证书或登记单位与供应商名称一致）及社保缴费凭证（2022年6月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2022年6月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 提供《人员配备承诺函》 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 供应商应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印信息平台生成的诚信档案手册,其中内容含填报本次响应的项目名称、项目地址 、项目班子关键岗位人员等响应项目信息（加盖供应商单位公章） | 是否满足比选文件要求 |  |
| 8 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 9 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过采购预算则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 附表2：详细评分表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  |  | 响应报价：30分 商务部分：40 分 技术部分：30 分 |
| 报价评分标准 | 响应报价 | 30分 | （1）报价注意事项：供应商以元为单位报价，报价应保留小数点后两位。报价不能超出采购预算金额，超出范围的按否决响应资格处理。 （2）评审基准价的确定：按所有有效报价进行算术平均得出基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣0.3分，报价每低于评审基准价1%扣 0.1分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/ D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分 30 分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若 Di ＞ D，则 E=0.3；若 Di < D，则 E=0.1。 |
| 商务评分标准 （40分） | 类似项目业绩 | 20分 | 供应商自2019年10月1日（以合同签订时间为准）至今承接过单项电力工程施工相关业绩： 1、合同金额69万元（含）以上，每项得5分，本小项最多得20分。 2、合同金额48万元（含）-69万元（不含），每项得3分。本小项最多得15分。 本大项满分20分。 以上业绩评审项目如为同一项目，则不重复计分。 证明材料：须在响应文件中提供“企业类似项目情况表”并注明清楚项目名称、项目类型、合同金额、合同签订日期等信息，并提供合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）复印件加盖公章。 |
|  | 团队成员资历 | 20分 | 1.拟派项目负责人（项目经理）具有工程类中级工程师职称得3分，具有工程类高级工程师或以上职称得5分，本小项满分5分； 2.拟派项目负责人（项目经理）业绩：2019年10月1日至今（近三年）担任过单项合同金额69万元（含）以上电力工程施工相关业绩的项目负责人（项目经理），每个得4分，本小项满分8分； 3.其他人员资历：项目技术负责人具备电力工程相关专业高级工程师（含）以上职称得4分；其余人员具有工程类助理工程师职称证书每人得1分，具有工程类中级工程师（含）以上职称证书每人得2分。本小项满分7分。 本大项满分20分。 证明材料： ①须提供“项目管理机构组成表”并注明专业、证书编号，执业证书类别等内容；提供人员相关证书及社保缴费凭证（2022年6月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2022年6月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； ②提供“相关人员类似项目情况表”，并提供合同或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章。 |
| 技术评分 标准 （30分） | 施工组织设计 | 主要施 工方案 （6分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议，得4-6分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排比较合理，运用合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有建议，得2-3.9分； 施工总体安排不合理，施工工艺、施工机械不合理；对施工难点无建议得0-1.9分。 |
|  |  | 质量管 理体系 与措施 （6分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得4-6分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行，得2-3.9分； 组织机构形式不合理，有指挥系统、监控系统、联络协调系统不齐全，具体措施不可行，不能满足招标文件的质量要求，得0-1.9分 |
|  |  | 安全管 理体系 与措施 （6分） | 建立施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定详细、具体的防护措施，方案先进、可行，得4-6分； 有施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不够明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，方案基本可行，得2-3.9分 缺少施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不明确，缺少对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，得0-1.9分 |
|  |  | 劳动力安排计划 （6分） | 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得4-6分； 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理得2-3.9分； 投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，得0-1.9分 |
|  |  | 工期保 证措施 （6分） | 工期承诺满足竞价比选文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得4-6分 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺，得2-3.9分； 工期承诺满足招标文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体，得0-1.9分。 |

- 第三章 用户需求书

一、项目名称：

江东新区安置房（地块5）项目

- 项目主要建设规模和内容：

该项目位置白驹大道美庄小区西侧及北侧，现地块项目范围内涉及到10KV高压、公变、低压线路，影响项目施工，需要将以上线路及设备迁改出施工边界。

三、计划工期：

45日历天内完成迁改，并满足甲方及施工现场需要

四、采购范围：

江东新区安置房（地块5）项目项目高低压迁改所有工作。

五、质量要求：

合格

- 任务书：

一、项目名称：江东新区安置房（地块5）项目

二、建设单位：海口江东新居第贰置业有限公司

三、项目位置：海口市江东新区

项目概括：安置房（地块5）项目位于灵山镇美庄村，地块内存10KV白驹线用创支线横穿、公共变压器、低压线路，影响现场工程整体施工，以上线路迁改方案已完成报审并通过供电局批复，现场已根据方案施工部分工作，完成内容具体如下：

| 一 | 安置房（地块5）迁改用电工程完成情况清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要工程量 | 单位 | 数量 | 完成情况 |
| 1 | 230×12-125kN.m 高强度杆 | 根 | 3 | 1根位于高压线底下，基础施工完成，材料到场未安装，3根杆上其余附件未安装 |
| 2 | 高压预应力锥形水泥杆，190mm×12米×M | 根 | 2 | 1根位于高压线底下，基础施工完成，材料到场未安装。 |
| 3 | 权拥西2单杆电缆引下材料 | 套 | 1 | 完成 |
| 4 | 沟槽挖填、线管排管 | 米 | 400 | 完成 |
| 5 | 高压迁改电缆井 | 座 | 9 | 完成 |
| 6 | 10kV户外开关箱（环网柜） | 座 | 1 | 完成 |
| 7 | 台架变SBH15-400kVA | 座 | 1 | 完成 |
| 8 | 台架变配电箱 | 套 | 1 | 到货未安装 |
| 9 | 自动化开关ZW(32)-12/630(真空断路器） | 套 | 1 | 到货未安装 |
| 10 | 1kV低压架空绝缘导线，JKLYJ-120 | 米 | 441.6 | 完成 |
| 11 | 预应力锥形水泥杆，150mm×8米×G | 根 | 1 | 完成 |
| 12 | 预应力锥形水泥杆，190mm×10米×60kN.m | 根 | 2 | 完成 |
| 13 | 1kV交联电缆，ZRC-YJV22-4×120mm² | 根 | 62 | 完成 |
| 14 | 电缆顶管 | 米 | 40 | 完成 |
| 15 | 电缆上杆 | 套 | 1 | 完成 |

四、工期时间：45日历天内完成迁改，并满足甲方及施工现场需要。

五、服务内容：

对本项目内所有高压线、低压线、公变根据供电局审核后的方案进行迁改，并完成迁改后线路负责移交供电局。

- 根据设计院图审方案进行迁改申报迁改流程；

- 对地块红线内高压线、低压线、公变等按图纸进行迁改，并将原电线、电杆、变压器拆除清理出场地外；

- 原已施工的电缆管、电缆井根据现场需求进行修复及清理；

- 高低压线迁改完成后，移交供电局；

- 迁改线路、设备保修应满足供电局要求，线路及设备移交供电局后，在保修期内出现质量问题，均由承包单位负责或供电局负责维修，承包单位负责解释；

- 需要完成的工作：

| 序号 | 主要工程量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230×12-125kN.m 高强度杆(含杆上附件) | 根 | 1 | 基础已施工完成，材料到场，需吊装，及杆上附件需安装（原单位做移交，不含杆上附件） |
| 2 | 高压预应力锥形水泥杆，190mm×12米×M | 根 | 1 | 基础已施工完成，材料到场，需吊装，及杆上附件需安装（原单位做移交，不含杆上附件） |
| 3 | JKLYJ-240MM2架空线 | 米 | 693 |  |
| 4 | ZRC-YJV22-8.7/15KV-3X240MM2电缆 | 米 | 440 |  |
| 5 | 240MM2电缆全冷缩户内终端头 | 套 | 1 |  |
| 6 | 240MM2电缆全冷缩户外终端头 | 套 | 1 |  |
| 7 | 400KVA台架变接火、桥架安装 | 套 | 1 |  |
| 8 | 台架变配电箱 | 套 | 1 | 到货未安装（原单位移交） |
| 9 | 自动化开关ZW(32)-12/630(真空断路器） | 套 | 1 | 到货未安装（原单位移交） |
| 10 | 部分预应力锥形水泥杆190mmx10mx60kn.m | 根 | 4 |  |
| 11 | 150mmx10mxG水泥杆 | 根 | 1 |  |
| 12 | 拉线 | 套 | 3 |  |
| 13 | JKLYJ-120MM2架空线 | 米 | 1230.4 |  |
| 14 | 电缆表示及杆上安全标语 | 个 | 7 | 根据现场而定 |
| 15 | 电缆井盖 | 个 | 9 |  |
| 16 | 拆除变压器 | 台 | 2 |  |
| 17 | 拆除10KV高压线、低压线 | 米 | 1400 |  |
| 18 | 拆除电杆 | 根 | 14 |  |
| 19 | 带电接火 | 次 | 1 | 含迁改审批流程 |

注：具体详细工程根据方案图纸、承包单位迁改流程及现场确定

六、 要求

- 现场在高压迁改范围内的工作，承包单位应全力配合发包单位，过程需提前迁改的低压需全力配合；

- 承包单位中标后，根据要求工期制定详细计划，签字盖章并报发包方，必须严格按施工计划执行。

- 现场工程施工过程中，在承包单位范围内的工作，如甲方有需求，应全力配合；

- 根据甲方通知要求，按时参加相关工程会议。

七、其他：无

- 合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同

（非公开招标迁改类）

合同书

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 甲方： |  |
| 乙方： |  |
| 签订地点： | 海南省海口市美兰区 |
| 签订日期： | 年 月 日 |

合 同 书

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

为了确保江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程                项目顺利实施，完成商定的本项目的工作，现与乙方签订本合同，由乙方承担本合同工程施工工作。为明确甲、乙双方的合同权利、义务关系，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》和其他相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条  工程概况

1、工程名称：安置房5#地块项目

2、工程地点：海口市江东新区灵山镇美庄村

3、工程内容： 项目位于海口市江东新区灵山镇美庄村，项目规划用地面积为32826.92平方米，居住商业混合用地，建筑面积为126988.45平方米，其中地上建筑面积98356平方米，地下建筑面积28632.45平方米。拟新建住宅11栋，商业楼1栋及入口门廊1处，建筑最大层数18层，地下1层，最大规模高度52.8米；现地块红线内有高低压线路，影响现场施工，需将高低压线路迁移。

本项目由乙方自行组织设计、施工、验收、监检、测量等单位进行相关工序过程的专业服务工作，按经甲方及上级相关主管部门审核通过的施工方案的要求完成本项目工作，通过竣工验收、整改合格后移交至使用单位使用。

具体工程内容以甲方提供的图审后的合规施工图纸及结合相对应的批复预算中包含但不限于其批复的内容为准。

第二条  工程承包方式与合同价格形式：

1、承包方式：包设计、包工、包料、包机械、包措施、包管理及利润、包规费及税金、包过程所有监测及检测服务、包验收至整改合格交付使用单位。

2、合同价格形式：固定单价合同（暂定合同总价）。

乙方须按甲方与确认的迁改方案进行施工，由于规划等诸多不定性，导致工期调整、实施顺序变化及重大的设计变更，则按相关规定将新方案报甲方后按新批复执行。

合同生效后，合同单价不因市场物价、人工费、材料费、设备费的变动而调整，也不因不可预见的任何因素的影响而调整。

- 合同工期：自甲方通知进场施工之日起，  45   日历天内完成。

- 合同工程造价

1、本项目合同为固定单价合同，暂定合同总价为大写：                       （¥    元），不含税总价人民币（大写）                 （¥    元），税率    %。增值税税款金额为大写：             （¥    元）。合同签订后如遇国家增值税税率调整，签约合同价、实际结算价或审计决算价不含税价部分不变，增值税部分按国家规定的纳税义务发生时的税率计付、开票单位按纳税义务发生时的税率开具增值税发票。

2、除非本合同另有约定，上述费用已包括完成本合同约定安置房江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程的全部费用，乙方不得再就本合同项下的服务或上述费用的全部或上述费用的任何一项的金额向甲方提出费用增加要求。

3、前述暂定合同总价包括但不限于乙方为履行本合同约定以及为完成符合甲方要求的工作而产生的一切费用及相关税费。甲方根据前述合同总价支付款项后，无须再向乙方或任何第三人担负任何形式的付款义务，乙方也不得以任何理由要求甲方承担任何付款义务。除非双方另有约定并经甲方书面确认，否则前述合同总价不予调整。

4、由于非乙方因素导致工程量发生重大变更（例如需二次迁改才能完成迁改工作等），造成费用超过核定的，则须将新迁改方案报至甲方审核后按新批复执行。

5、甲方有权根据现场实际任务增加或减少工作内容，增减的工作内容涉及本合同已有相同的清单项目优先执行该项目的合同单价；有周边相似的项目单价，执行该相似项目的合同单价；没有相同或相似的项目甲乙双方按市场信息进行市场询价执行组价 。

第五条 结算和付款方式

1、本工程无预付款。

2、进度款：按月度完成合格产值的85%支付。

3、结算款：本项目工程完工，经产权单位及甲方验收合格后十个工作日内，乙方应按甲方要求将本项目的竣工图（如有）、验收报告（如有）、工程结算书等所需相关结算资料报送至甲方。双方据此办理工程结算，在甲方审核确认工程结算价后，由乙方请款并经甲方同意后，且甲方收到乙方开具的结算价款100%合法有效增值税专用发票后十个工作日内，由甲方支付至结算价的97%。

剩余3%作为质保金，质保期一年，质保期满后由乙方请款并经甲方同意后十个工作日内，由甲方向乙方无息支付至最终结算金额的100%。

甲方支付本合同价款，因相关部门必要的审批程序和拨款程序造成支付拖延，乙方同意不采取停工措施且不计取任何利息、滞纳金，也不视同甲方违约要求甲方支付违约金。

甲方支付每一笔款项前，乙方应开具与产值等额的合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方承担。

4、结算时，若未出现本合同明示的可调因素或除甲方根据项目开发建设需要提出对工程范围进行增减变更外，则结算时签约合同总价不作调整，即签约合同总价即为本工程最终结算总价。乙方报送结算资料后不得调整结算价，如有未提交申请结算或遗漏申请结算部分均为乙方的责任，视为乙方放弃对前述事项的相关权利，由此导致的任何损失均由乙方承担，双方按照甲方单位的工程结算管理制度的相关规定办理工程结算。

5、乙方指定收款账户信息：

开户银行：

户名：

地址：

账号：

甲方指定开票信息：

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

第六条 工程质量要求

工程施工质量标准：满足海南电网工程验收标准并安全接驳送电。

第七条  甲乙双方责任

1、乙方如不能按期完工，应承担逾期违约责任，每延迟工期一天按暂定价2‰向甲方支付违约金，逾期超过5天的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同。若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震等造成的延误，由双方协商解决。

2、乙方需提供工程竣工图及完善相关审计资料给甲方，并配合甲方完成本项目的结算审计工作。

3、乙方应注意安全文明施工，对施工过程中非甲方原因造成的一切事故及安全责任与经济责任（含第三者人身、财产安全责任）承担全部责任。因施工原因造成不良影响及损失的，乙方应负责消除影响及赔偿损失。建设期间，出现安全责任事故，按工程费用的8%向甲方支付违约金。同时将不良施工记录报送政府主管部门，附带责任按国家有关规定执行。

4、建设期间，出现质量责任事故，按返工工程费用3倍向甲方支付违约金。同时将不良施工记录报送政府主管部门，附带责任按国家有关规定执行。因质量问题被甲方内部通报的，每次扣除违约金2万元，由乙方在当月工程款支付前以现金或银行转账的方式支付，同时甲方可视情节严重程度有权解除承包合同；因出现质量事故被行政主管部门和新闻媒体通报的，乙方必须赔偿甲方损失，同时甲方有权单方面解除承包合同。

5、乙方不得擅自转包或分包本项目施工，否则甲方有权解除合同且要求乙方按工程造价的20%承担违约责任。

6、合同签订后，若甲方项目实施计划改变，则甲方有权决定调整项目工期及实施先后顺序，乙方需无条件接受项目调整计划并承担因项目计划改变所产生的相应费用，不得索赔相关费用及利润。

7、在征地拆迁未全部完成的情况下，乙方须在已办妥拆迁征地的路段或地方开展施工作业，可采取绕道等方法完成可施工路段的施工，不得以征地拆迁未全部完成为理由向甲方提出除工期以外其他索赔。乙方有义务采用各种方式方法配合协助征地拆迁工作组织抢工，克服拆迁征地对施工造成的影响，并承担相关费用。

8、乙方提交竣工付款申请单的期限：自竣工之日60天内上报结算，如60天内乙方不能按时上报竣工结算的，每迟报一天支付违约金5000元。自竣工之日起六个月乙方仍未上报结算的，甲方将自行委托第三方咨询机构编制结算，由此产生的费用由乙方承担。该结算报告对乙方具有约束力，乙方应无条件执行该结算报告。

9、乙方完成的工程质量经验收不合格，由乙方进行返工，工期不予顺延，并承担由此产生的一切费用及逾期完工的违约责任。若乙方拒绝返工，或返工后经甲方验收仍不合格，甲方有权单方面解除合同且要求乙方按工程造价的20%承担违约责任。

10、因乙方的原因导致合同提前终止或解除的，双方按经甲方确认的合格工作量进行结算，甲方已支付的工程款如超过实际结算金额，乙方应当予以返还，已完工程量无偿归甲方所有，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

11、合同生效后，如一方违约的，守约方为维护自身权益向违约方追偿所支付地包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用，由违约方支付。

12、因政府行为等因素导致本合同无法继续履行的双方均免责，解除合同前就现场已完成的工程按照合同约定进行计量支付。

第八条  验收及保修

1、工程完工后，由乙方通知甲方按验收标准进行验收。工程竣工验收合格当日起，质保期一年。乙方负责该管线维护管理并负责按相关规定的保修期进行保修。保修期间，如因工程质量发生问题，乙方无条件提供免费维修服务。对甲方提出的维修要求，正常情况下乙方应在接到维修通知后48小时内进行维修，紧急情况下，乙方应在24小时内进行维修。

2、如乙方未在上述规定时间内维修的，甲方有权自行或委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担，由此产生的全部费用由乙方承担，费用以甲方及第三方确认为准，且甲方有权在乙方质保金扣除相应费用。

第九条  争议的解决方式

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门调解。调解不成时，双方可依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 通知与送达

1、双方共同确认以下联系人、电话和地址可被用于各方之间书面材料、文件、图纸等送达之联络信息，也可用作于政府部门、人民法院等材料送达之联络信息。若采取邮寄送达的，有且仅能使用邮政快递EMS的方式进行，送达时间及相关信息以邮政快递EMS载明的信息为准。若采取专人送达的，以签收时间为准。

甲方：

联系人：

电话：

送达地址：

乙方：

联系人：

电话：

送达地址：

2、任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式、地址的，应提前7日书面通知对方，否则对方有权依据本合同载明的信息送达相关书面材料且视为有效送达。

第十一条 保密

1、乙方在履行本合同过程中获得的甲方或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的可研报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，乙方应承担保密义务。

2、未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。乙方应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

3、乙方若违反本保密义务的，乙方应赔偿甲方全部损失，损失范围包括但不限于甲方的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿金、违约金、利息，以及为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若乙方泄露甲方或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方资料信息造成严重后果的，甲方有权向公安机关报案：

4、乙方承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或甲方将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同终止或履行完毕而终止。

第十二条  其他

1、本合同自各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章/合同专用章之日起生效，如授权代理人签字的，应将授权委托书作为合同的附件。本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可签订补充协议。补充协议及附件均为本合同不可分割的一部分。

2、本合同一式   份，甲方执   份，乙方执    份。均具同等法律效力。

3、本合同附件作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力，附件与本合同正文应保持一致性，如附件内容与本合同正文冲突，以合同正文约定为准。

4、乙方承诺具有履行本合同的相关资质和授权，且按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

第十三条  附件

附件 1 廉政协议书

附件2：保密承诺函

附件3：主要技术人员表

附件4：合同清单

（以下无正文，为合同签署页）

| 甲方：（印章） | 乙方：（印章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件1

廉政协议书

甲方：     公司

乙方：     公司

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益,经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，乙方和甲方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向承包方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及承包方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担施工合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为《施工合同》的附件，与施工合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条  未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |

附件2

保密承诺函

致：海口江东新居第贰置业有限公司

我司受海口江东新居第贰置业有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程项目的施工工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：xxx公司

附件3

主要技术人员表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章 响应文件格式

江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）

- 响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 目录

- 一、响应报价函、响应报价函附录

- 二、诚信承诺书

- 三、法定代表人身份证明

- 四、授权委托书

- 五、资格审查资料

- 一、响应报价函及响应报价函附录

- （一）响应报价函

致： 海口江东新居第贰置业有限公司 （采购人名称）

根据你方采购项目 江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次） 的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

（1）我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的 电力迁改工程施工 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：          元（¥：          元）（保留两位小数）作为我方响应报价的暂定总价，税率：          %，不含税总价人民币（大写）               元（¥：               元）（保留两位小数），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有 工作及相关服务的费用，计划工期为45日历天内完成迁改，并满足甲方及施工现场需要，质量标准  合格 ；

（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起 60 日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）响应报价函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 45日历天内完成迁改，并满足甲方及施工现场需要 |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |
| 3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起 60 日历天 |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （三）工程量清单

详见附件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

二、诚信承诺书

致： 海口江东新居第贰置业有限公司 （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （采购项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额、合同签订时间等内容），提供类似项目情况表加盖公章，并提供业绩合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订时间）复印件加盖公章。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目负责人及其他主要人员的职称证书号、注册证书号、专业等内容），提供项目管理机构组成表加盖公章，并提供拟派人员相关证书（如为注册类证书，注册状态须在有效期内）及社保缴费凭证（2022年6月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2022年6月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

- （三）人员配备承诺函

- 致：         （采购人名称）

- 我司已仔细研究了           （采购项目名称）采购文件的全部内容，并承诺如下：

- 我司拟派往                             （采购项目名称）的项目负责人（项目经理）        （姓名及身份证号），在本采购项目响应截止时间后没有担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

- 除《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管【2021】281号）第五条、第六条情形外，从响应文件提交之日起至评审结束之日，响应文件中承诺的关键岗位人员不在其他项目投标中重复使用。已经成交本项目的关键岗位人员不重复参与其他项目投标。关键岗位人员不同时在其他建筑工程项目中任职，除在本项目上明确规定可兼任的岗位外，也不在本项目上兼任其他岗位。我司如成交本项目，响应文件中所提供的人员必须配备到位，否则采购人有权解除合同（按违约处理）。

- 若我司违反上述承诺，我司承担因此所引起的一切法律后果及违约责任。

特此承诺。

- 供应商：                          （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （四）项目负责人类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额等内容）加盖公章。

（提供“项目负责人类似项目情况表”，并提供合同或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章）

| 项目负责人姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

- （五）无重大违法记录声明函

近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函（格式自拟），供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），以下为格式参考；

声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

附截图（需盖章）：

- （五）响应文件资料真实有效承诺函

（采购人名称）：

我司已仔细研究了 江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次） 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （六）营业执照及相关证书、《海南省建筑企业诚信档案手册》

1、提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】；

2、其他相关证书复印件（加盖公章）；

3、供应商应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印信息平台生成的诚信档案手册,其中内容含填报本次响应的项目名称、项目地址 、项目班子关键岗位人员等响应项目信息（加盖供应商单位公章）。

- （七）简述  施工组织 方案

- （八）竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

服务费承诺书

致： 海口江东新区基础建设有限公司（采购代理机构名称）

我司完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并作出承诺如下：

如我司中选贵司组织的江东新区安置房（地块5）项目电力迁改工程施工（二次）项目，我司保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”、“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

- 供应商：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                （签字）

- 年     月      日

注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。