海口江东新区管理局

2023年临空经济区涉铁配套路网（原临空五期）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

# 项目业主单位为海口市路桥建设投资有限公司，项目包含4条道路，总长度约3.71公里，其中主干路3条，分别为：桂美南大道（中段）全长795.51米，红线宽度40米；美溪南路（中段），全长1570.987米，红线宽度40米；林田大道（中段），全长1176.388米，红线宽度60米。次干路1条，云美东三路（中段），全长175.34米，红线宽度52米。主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管廊等工程。根据规划调整、结合片区征地拆迁工作的难易性及路网基础设施配套功能综合考虑，临空五期近期可实施2条道路（林田大道、云美东三路），总长约1.35公里。该项目2023年累计到位资金32671.91万元，其中2020年抗疫国债1200万元，2021地债资金15371.91万元，2022年地债资金15000万元，2023年地债资金1100万元。截至目前，均已支出完毕。

# （二）项目绩效目标

该项目总体目标:按计划完成项目建设，完成1.5公里桥梁工程，解决项目周边出行需求。年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥1000米 |
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥800人 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤0% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对临空经济区涉铁配套路网工程（原临空五期）项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 20 |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 |
|  | 经济成本指标 | 项目完成投资 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 质量指标 | 分部分项验收合格率 | 20 | 20 |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | 10 |
|  | 经济成本指标 | 项目完成投资 | 10 | 10 |
| 效益 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目位于海口江东新区，且为该区域重要的东西向交通干道，项目的建设符合海口市城市总体规划，符合海南省的投资发展方向和国家的产业政策，并解决了此道路所在区域的实际需要，也为打造海南国际旅游岛经济建设、推动海南自贸港建设等提供了良好的交通环境条件。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2023年共到位资金1100万元，截至2023.12.31支出进度为100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2023年年底已完成项目总体54%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

项目的建设能极大促进临空经济区基础配套设施的完善，为江东新区的发展提供先行的基础保障。本项目为海口美兰国际机场临空经济区内市政基础设施，它的建设是经济区内地块开发的前提和基本支撑。项目现阶段正在进行各专业工程施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。