海口江东新区管理局

2023年海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司）,项目总共拟建五条市政道路，其中公园大街西起于规划金岳西路，东至规划顺达路，道路全长710m，红线宽度为40m，双向四车道+双辅道，规划为城市主干路；江锦路南起于椰海大道，北至规划红城湖路，道路全长1356m，红线宽度24m，双向四车道，规划为城市次干路；金岳西路南起于椰海大道，北至规划公园大街，道路全长497m，红线宽度为25m，双向四车道，规划为城市次干路；仲景路南起于椰海大道，北至规划公园大街，道路全长487m，红线宽度为12m，双向两车道，规划为城市支路；景园西街西起于规划仲景路，东至规划顺达路，道路全长205m，红线宽度为12m，双向两车道，规划为城市支路。项目总投资92498.12 万元，其中工程费用 19589.69 万元，工程建设其它费用 71553.36 万元（其中土地房屋征收补偿费 69628.53 万元，该费用以市政府批复为准，资金使用以市财政局意见为准），预备费 1089.03 万元，建设单位管理费 266.04 万元。该项目2023年共计获得资金21200万元，其中2023年地债资金21200万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标:项目按工期计划开展项目施工，提交并完成施工工作面2200米。年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 完成工作面 | ≥2.2公里 |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥1000人 |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤5% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 建设(改造、修缮)工程量 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 建设(改造、修缮)工程量 | 30 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目将完善江东新区区域路网结构，有利于江东新区骨干路网建设，同时完善海南省中医院新院区、北师大海口附属学校周边路网及配套设施。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2023年共到位资金21200万元，其中2023年地债资金21200万元，截至2023.12.31支出100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2023年年底已完成项目总体60%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

项目将完善江东新区区域路网结构，有利于江东新区骨干路网建设，同时完善海南省中医院新院区、北师大海口附属学校周边路网及配套设施。项目现阶段正在进行路基、路面施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。