海口江东新区管理局

2023年椰青园安置社区配套学校项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

椰青园安置社区配套学校项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海口市江东新区国际文化交往组团JDWH-03-A05地块，紧邻椰青园安置社区，西侧邻靠琼山大道，其他三侧邻靠规划市政路。项目用地面积55987.39㎡，总建筑面积66239.36㎡，其中地上建筑面积59163.38㎡，地下建筑面积7075.98㎡。建设内容包括中小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。项目总投资84016.74 万元，其中工程费用 30487.12 万元，工程建设其它费用 51515.69 万元（其中土地房屋征收补偿费 49375.80 万元，该费用以市政府批复为准，资金使用以市财政局意见为准），预备费 1631.35 万元，建设单位管理费 382.58 万元。该项目2023年共计获得资金3000万元，其中2023年地债资金3000万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标:按计划推进本项目建设，完成80%主体结构施工、50%二次结构施工。年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 项目设计变更率 | ≤10% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥15000人 |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤5% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对椰青园安置社区配套学校项目项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 试桩工程量 | 15 |
|  | 产出数量 | 征拆工程量 | 15 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 试桩工程量 | 15 | 15 |
|  | 产出数量 | 征拆工程量 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了解决江东新区椰青园安置户和当地的子女上学问题，按照子女就近入学的原则，拟建设江东新区椰青园安置社区配套学校项目，满足椰青园安置户子女近入学的需求，为附近片区的顺利开发提供公共服务基础设施保障。项目的实施将合理配置区域教育资源，改善江东新区的教育条件，从而提高海口市江东新区的教育整体综合实力，解决海口市优质教育资源缺乏的现状及进一步缓解公办学校的教学压力。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2023年共到位资金3000万元，其中2023年地债资金3000万元，支出100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2023年年底已完成项目总体63%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

项目社会效益良好。项目的建设有效解决江东新区椰青园安置户的子女上学问题，满足江东新区椰青园安置户子女近入学的需求，是保障江东新区椰青园安置户子女能顺利就近入学的重要举措；将有效缓解海口市基础教育阶段优质资源不足、整体质量不高的状况，具有显著的社会效益效益。项目现阶段正在进行土方、桩基础、主体结构施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。