桂林洋公园大道项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

桂林洋公园大道项目业主为海口旅游文化投资发展集团有限公司，项目工程建设区域位于海口市江东新区内。西起滨江东路，东至东寨港大道。道路全长12.045km，城市主干路，设计速度为50km/h，双向六车道，项目建设内容包括；道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、综合管廊等工程内容。项目概算总投资408860万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金114781.65万元，其中2022年结转地债资金28481.65万元，2023年地债资金86300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金114781.65万元，其中2022年结转地债资金28481.65万元，2023年地债资金86300万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

项目2023年累计完成道路施工4000米。

项目年度完成情况：

2023年度项目已按计划累计完成道路施工4000米。完善道路基础设施，解决项目周边出行需求。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）目标：累计完工道路长度=4000米。

完成情况：已累计完工道路长度=4000米，完成目标绩效。

- 目标：完工部分合格率≥95%

完成情况：完工部分合格率≥95%，完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：目标：超概算比例≤5%

完成情况：实际完成超概算比例≤0%，完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度桂林洋公园大道项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。