海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）项目业主为海口市君实综合开发建设有限责任公司（变更前名称：海口江东新区开发建设有限责任公司），项目位于江东新区，西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度为2790米，红线宽40米。主要内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、综合管廊工程、渠道改迁工程、绿化工程。项目概算总投资为86829万元.

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金7000万元，其中2023年地债资金7000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金7000万元，其中2023年地债资金7000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：按工期计划推进项目建设，项目2023年累计获得工作面300米。

项目年度完成情况：按照工程工期计划，项目2023年累计获得工作面300米，2023年度项目已按期完成计划要求。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）目标：获得施工工作面≥300米。

完成情况：获得施工工作面300米。完成绩效指标。

（2）目标：完工部分合格率≥95%。

完成情况：完工部分合格率100%。完成绩效指标。

2.效益指标：

目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目未发生安全事故，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。