美兰机场路东延伸段一期工程

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

美兰机场路东延伸段一期工程项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于海南省海口市临空经济区规划范围东侧，整体呈东西走向，是连接临云互通和林田大道的主要通道，规划线位平行布设于东环铁路南侧，起于临云互通项目设计终点（K2+200），止于林田大道以东（K3+020），沿线与云美东三路、林田大道（地面辅路）平面交叉，路线长度为0.82Km，项目规划红线宽度为48m，设计等级为城市主干路。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程及电力管沟工程等。项目概算总投资为7007.12万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金1300万元，其中1300万元为地债资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金1300万元，其中1300万元为地债资金。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

- 完成39360平方米沥青路面敷设。

项目年度完成情况：

2023年10月30日完成39400平方米沥青路面敷设目标。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务，完成2023年度目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：建设（改造、修缮）工程量≥39360平方米 。

完成情况：完成39400平方米沥青路面敷设，完成率100%。

- 2.产出指标

目标：竣工验收合格率≥98%。

- 完成情况：暂未完工，已完工部分合格率100%。

3.效益指标：

目标：项目受益人数≥500人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超500人，完成目标绩效。

- 4.成本指标：

- 目标：超概算项目比例≤0%。

- 完成情况：本项目未超概。

（四）整体绩效自评。

该年度美兰机场路东延伸段一期工程整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。