机场路与201省道联络线项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

机场路与201省道联络线项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，该项目起点为机场东进场路，终点为省道S201，全长约667.5米，道路红线宽度55米。主要建设内容为道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电缆沟工程和绿化工程等。项目总投资6489.4万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金762.11万元，其中地债资金700万元，市财力62.11万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金762.11万元，其中地债资金700万元，市财力62.11万元。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成600米道路建设

项目年度完成情况：已按要求完成600米道路工程、排水工程、照明工程、交通工程竣工验收。目前已完成项目总体100%的形象进度。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

目标：建设(改造、修缮)工程量≥600米。

完成情况：已完成。项目目前已按时间计划节点完成对于工作量。

2.质量指标：

目标：竣工验收合格率≥98%。

完成情况：已完成600米验收工作，合格率大于98%，完成当年目标。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥600。

完成情况：已完成。

3.满意度指标：

目标：超概算比例≤0

完成情况：未超概，已完成当年目标。

（四）整体绩效自评。

该年度机场路与201省道联络线项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。