临空经济区主干能源设施配套路网（原基础设施配套二期）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区主干能源设施配套路网（原基础设施配套二期）项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于海口江东新区临空经济区，拟建6条市政道路，道路总长9.294km，分别为空港环路、桂江大道(中段)、顺达路、美溪路(西段)、林香一路、南贸大道(东1段)，均为主干道路，红线宽为40m、48m两种类型。本项目共设置桥梁4座，桥梁总长约225m，总面积约9000㎡；设置跨越河道过水箱涵2座，过水管涵1座；1座污水提升泵站。项目主要为道路修建及配套设施建设，主要工程内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、再生水工程、海绵城市、绿化工程、照明工程、缆线沟工程、智慧城市及污水提升等。项目概算总投资为126753.17万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金600万元，其中2023年地债资金600万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金600万元，其中2023年地债资金600万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

完成照明工程及交安工程整改工作。

项目年度完成情况：

2023年12月31日完成照明工程及交安工程整改，2023年度项目已按期完成计划要求，目前已完成项目总体100%的形象进度。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成照明工程及交安工程整改≥95%。

完成情况：已获竣工验收合格率98%。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1500人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超2000人，完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥90%

完成情况：未发现受益群众不满意情况，完成目标绩效。

4.成本指标：

- 目标：超概算项目比例≤5%

- 完成情况：未超项目概算，完成目标指标。

（四）整体绩效自评。

该年度临空经济区主干能源设施配套路网（原基础设施配套二期）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。