空港地埋式水质净化中心（一期）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

空港地埋式水质净化中心（一期）工程项目业主单位为海口长丰水务有限公司，建设地址位于美兰区演丰镇锦山村西南侧，建设内容为全地埋式的建设方式，土建规模为1.5万立方米/天，设备安装规模为0.75万立方米/天，项目总投资16461.71万元。

（二）项目资金情况。

该项目下达2023年专项债2100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

# 项目年度目标为：完成规模7500m3/天污水厂厂区内主体建设。

# 项目年度完成情况：项目已完成主体建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：建设规模

目标：完成建设规模7500m3/天污水厂主体建设

完成情况：完成主体建设，占任务目标比例90%。

2.验收合格率≥95%。

完成情况：项目正在顺利推进中，已完成工作量经审核符合要求。

3.效益指标：经济效益指标

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：已完成，项目建成后主要服务江东新区及向主城区供水，为海口市居民提供供水保障。

- 4.满意度指标：服务对象满意度

- 目标：受益群体满意度≥85%。

完成情况：已完成，提高江东居民生活质量，着力打造高品质、绿色生态的城市新区。

- 5.成本指标：

- 目标：超概算比例≤5%。

- ·	完成情况：已完成，截至目前项目未超概。

（四）整体绩效自评。

# 该年度空港地埋式水质净化中心（一期）工程整体效益目标已按时完成，绩效自评分数96.3分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

加快施工建设，确保按期完成施工任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。