桂林洋大道项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

桂林洋大道项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路，终点为江东大道。道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线沟工程等。项目概算总投资为163200万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金27284.98万元，其中27284.98万元为地债资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金27284.98万元，其中27284.98万元为地债资金。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

- 完成5.8公里段通车。

项目年度完成情况：

2023年8月30日完成5.8公里段通车目标。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：建设（改造、修缮）工程量≥5800m 。

完成情况：按施工计划推进建设，完成率100%。

- 2.产出指标

目标：竣工验收合格率≥98%。

- 完成情况：暂未完工，已完工部分合格率100%。

3.效益指标：

目标：项目受益人数≥5000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超5000人，完成目标绩效。

- 4.成本指标：

- 目标：超概算项目比例≤0%。

- 完成情况：本项目未超概。

（四）整体绩效自评。

该年度桂林洋大道项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。