江东新区灵桂干渠迁改工程（绿地城东郡小区福创溪段）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

江东新区灵桂干渠迁改工程(绿地城东郡小区~福创溪段)项目业主为海口市君实综合开发有限责任公司（变更前名称：海口市江东新区开发建设有限责任公司），项目位于海口美兰区灵山镇大统村及儒杨村，灵桂干渠迁改段起点位于绿地城东郡小区东侧，终点至福创溪左岸规划蓝线处，迁改后渠道全长2.52km.其中尚贤村南侧至美兰区人民检察院灵山检查室北侧灵桂于渠长1.11km已纳入南渡江大道项目（位于迁改渠道的中间段），余下1.41km为此次本工程迁改的长度。本标段工程包括临时工程、明渠工程、桥涵5座、水闸2座、金属结构设备及安装工程。项目概算总投资为10400万元.

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：拆除房屋5宗。

项目年度完成情况：拆除房屋5宗，并完成施工工作面200米。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：拆除房屋≥5宗。

完成情况：实际拆除房屋5宗。部分完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥2000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度江东新区灵桂干渠迁改工程项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。