江东新区灵东分干渠迁改工程项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

江东新区灵东分干渠迁改工程项目业主为海口市君实综合开发有限责任公司（变更前名称：海口市江东新区开发建设有限责任公司），项目位于海口美兰区灵山镇美仁村，主要施工内容为灵东分干渠的改造。迁改工程总长1497m,其中上游段134m,下游段1363m。主要建设内容包括新建箱涵1466m,配套新建渠首闸1座，新建节制闸1座。具体建设内容为：上游段迁改工程长134m,主要建设内容包括新建箱涵122m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建渠首闸1座，顺水流方向长12m,闸门尺寸2孔2.0m×2.0m；设置检修井1座。下游段迁改工程长1363m,主要建设内容包括新建箱涵1344m,箱涵净空尺寸为4.0m×1.8m（宽×高）；新建节制闸1座，顺水流方向长19m,闸门尺寸2孔2.0m×2.0m；设置检修井12座；设置连接检修井1座。项目概算总投资为5956.95万元.

（二）项目资金情况

该项目2022年共到位资金500万元，其中2023年地债资金500万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2022年共到位资金500万元，其中2023年地债资金500万元，2022年地债资金500万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：提交并完成工作面200米施工。

项目年度完成情况：提交300米施工工作面，并完成工作面300米施工。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成工作面≥200米。

完成情况：已完成施工工作面大于200米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥200人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超200人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度江东新区灵东分干渠迁改工程项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数93.27分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。