顺达路（江东大道至南渡江大道段）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

顺达路（江东大道至南渡江大道段）项目业主为海口旅游文化投资发展集团有限公司，项目位于海口江东新区，北起江东大道，南至南渡江大道。道路总长8575.213米，红线宽度40米，道路等级为城市主干道，设计速度为60km/h，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容包括道路、交通、桥涵、给排水、照明、绿化和缆线管廊等工程。

项目概算总投资341787.20万元，其中工程费88982.19万元，工程建设其他费247066.74万元（其中征地拆迁费240188.11万元，该项费用最终以市政府批复为准）。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金3059.600002万元，2023年市级资金3059.600002万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金3059.600002万元，2023年市级资金3059.600002万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

项目2023年道路累计完成施工3400米。

项目年度完成情况：

2023年度项目已累计完成施工3400米。并严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）目标：项目累计完成施工长度≥3400米。

完成情况：项目累计完成施工长度≥3400米。完成目标绩效。

- 目标：完工部分合格率≥95%

完成情况：完工部分合格率≥95%，完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算比例≤5%

完成情况：实际完成超概算比例≤5%，完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度顺达路（江东大道至南渡江大道段）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。