临空经济区物流产业配套路网项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区物流产业配套路网项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于临空经济区的物流园区，为临空经济区的物流产业服务区。项目总用地面积946.24亩，项目组成共包含市政道路22条道路，道路总长约为23.537公里，建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿化工程、电力通道工程和管线综合工程等。项目概算批复总投资约为299798.18万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金3417.53万元,其中2022年结转地债资金1297.66万元，2023年地债资金2000万元,2023年市财力119.87万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金3417.53万元,其中2022年结转地债资金1297.66万元，2023年地债资金2000万元,2023年市财力119.87万元。

在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金及征拆资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成建设道路2公里

项目年度完成情况：2023年度完成空保一横路东段2公里给排水工程施工、路基施工，完成林田大道路基施工，完成2023年度目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：建设（改造、修缮）工程量≥2000米。

完成情况：项目已按计划工期推进2000米建设，完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

3.质量指标：

目标：竣工验收合格率≥98%

完成情况：该项目还未达到完工条件，现阶段完成目标绩效。

- 4.成本指标：

目标：超概算项目比例≤0%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度临空经济区物流产业配套路网项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数97分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。