临空经济区国际会展配套路网项目

（原临空六期）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区国际会展配套路网项目（原临空六期）项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于美兰区灵山镇，包含6条道路，总长度约7.49公里。其中主干路2条，分别为：桂江大道（西1段）全长282米，红线宽度50米；桂美南大道，全长1392米，红线宽度40米。次干路4条，分别为：桂灵大道，全长2973米，红线宽度30米；灵山大道，全长1251米，红线宽度30米；美灵北路，全长1303米，红线宽度30米；美灵南路，全长288米，红线宽度30米。主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管廊等工程。项目概算总投资156351.74万元，其中建安工程费66285.56万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金2200万元，其中2023年地债资金2200万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金2200万元，其中2023年地债资金2200万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

桂灵大道全段底层沥青施工，年度计划完成建安投资2200万元。

项目年度完成情况：

成排水工程20%、路基工程25%、雨水箱涵20%、路面工程505%,已完成桂灵大道全段底层沥青施工，完成产值2200万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）目标：竣工验收合格率≥95%。

完成情况：已完工部分验收合格率满足。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥6000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已6500人，完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥85%

完成情况：未发现受益群众不满意情况，完成目标绩效。

4.成本指标：

目标：超概算项目比例≦5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度临空经济区基础设施配套建设（六期）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数99.98分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。