椰青园安置社区配套学校项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

椰青园安置社区配套学校项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海口市江东新区国际文化交往组团JDWH-03-A05地块，紧邻椰青园安置社区，西侧邻靠琼山大道，其他三侧邻靠规划市政路。项目用地面积55987.39㎡，总建筑面积66239.36㎡，其中地上建筑面积59163.38㎡，地下建筑面积7075.98㎡。建设内容包括中小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。项目概算总投资为84017万元.

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金3000万元，其中2023年地债资金3000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金3000万元，其中2023年地债资金3000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：按计划推进本项目建设，完成80%主体结构施工、50%二次结构施工。

项目年度完成情况：项目按工期计划推动椰青园安置社区配套学校项目完成95%主体结构施工、完成60%二次结构施工。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：项目设计变更率≤10%。

完成情况：项目未发生设计变更。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥15000人。

完成情况：项目受益人数已超15000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度椰青园安置社区配套学校项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。