北师大（海口）教师发展协同创新实验基地项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

北师大（海口）教师发展协同创新实验基地业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海口江东片区琼山大道以东，北侧和东侧为白驹大道，西侧是琼山大道，南侧为美庄路和美灵南五路。项目用地面积为18008㎡（约27.01亩），总建筑面积为25002.08㎡，其中地上建筑面积21024.23㎡，地下建筑面积3977.84㎡。主要建设内容为一栋二层多功能厅，建筑面积3238.64㎡；一栋七层教学综合楼，建筑面积6978.31㎡；一栋十层教师周转楼，建筑面积9711.41㎡；三栋楼通过1层架空连接层连接及一层地下室，架空层建筑面积1095.87㎡；室外道路、绿化、停车场、广场铺装、围墙、给排水、电气工程的建设等。项目概算总投资为15941.56万元.

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金2943.71万元，其中2022年结转地债资金2481.45万元，2023年财政部门预算资金462.26万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金2943.71万元，其中2022年结转地债资金2481.45万元，2023年财政部门预算资金462.26万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：提交工作面18008㎡，完成建设面积20000㎡。

项目年度完成情况：2023年度项目实际完成提交工作面18008㎡，完成建设面积完成建设面积25000㎡，完成形象进度95%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：累计完成建设面积≥20000平方米。

完成情况：已完成建设工程量大于20000平方米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度北师大（海口）教师发展协同创新实验基地项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。