临空经济区给水管网补建项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区给水管网补建项目业主为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于项目位于海南省重点园区海口江东新区，给水工程共包括两条道路（东进场路、云美大道北段）的供水管、从江东高品质水厂出厂管至机场给水泵站的供水管道；东进场路给水管的管径为DN300,管道长度为 2328m;云美大道北段给水管的管径为 DN200,管道长度为 639m;从江东高品质水厂至机场给水泵站的供水管管径为 DN800,管道长度为 1278m。项目总投资2845万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金700元，其中2023年地债资金700万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金700元，其中2023年地债资金700万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：完成形象进度100%；提交400米工作面。

项目年度完成情况：按计划完成完成形象进度100%；提交400米工作面。

2023年度项目已按期完成计划要求。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：提交工作面≥400米。

完成情况：实际完成年提交工作面400米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人。完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度临空经济区给水管网补建项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数98.53分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。