天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目业主为海口市君实综合开发有限责任公司（变更前名称：海口江东新区开发建设有限责任公司），项目位于江东琼山大道以东，北师大海口附校以北，迈雅河水系以西。道路总长度约686.367米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，实施长度约610米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，实施长度约76.367米，红线宽度40米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、管廊工程、照明工程、绿化工程等。项目概算总投资为35722.77万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金4200万元，其中2023年地债资金4200万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金4200万元，其中2023年地债资金4200万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：拆除3座公庙。。

项目年度完成情况：完成拆除3座公庙。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：拆除房屋≥3座。

完成情况：完成房屋拆除3座。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥2000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超2000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。