江东大道环境修补工程项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

江东大道环境修补工程项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海口江东新区，江东大道，西起琼山大道，东至铺前大桥前一公里处，全长约17公里。对现状江东大道沿线4座桥梁进行提升；对江东新区展示中心周边环境进行整治；对道路中分带进行局部提升，面积约为56259m2。。项目总投资2444万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金760.63万元，其中2023年财政部门预算资金760.63万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金760.63万元，其中2023年财政部门预算资金760.63万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：完成项目形象进度100%，提交工作面56259平方米并完成施工。

项目年度完成情况：2023年度项目按期完成计划要求，完成项目形象进度100%，提交工作面56259平方米并完成施工。。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成工作面≥56259平方米。

完成情况：实际完成工作面56259平方米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超1000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：未发生安全事故。完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超总概算比例资≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度江东大道环境修补工程项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。