迈雅滨河商务区配套路网项目一期项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

迈雅滨河商务区配套路网项目一期项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于椰海大道以南、海文高速联络线以西，顺达路以东、仙月东路以北区域。项目包含有11条市政道路及配套工程，全长约8.551km，其中次干路4条、支路7条，次干路长度约4.046km，红线宽度为24m、25m；支路长度约为4.504km，红线宽度为12m、15m。主要建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程、结构工程、景观工程、城市家具、地下连通道等。项目概算总投资为163842万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金29200万元，其中2022年结转地债资金9200万元，2023年地债资金20000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金29200万元，其中2022年结转地债资金9200万元，2023年地债资金20000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：2023年根据计划，开展房屋征收概算。

项目年度完成情况：2023年已完成完成房屋征收概算工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成房屋征收概算≥1份。

完成情况：已完成房屋概算编制工作。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥3000人。

完成情况：受益人群大于3000人。完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度迈雅滨河商务区配套路网项目一期项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。