海文南路市政化改造工程

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海文南路市政化改造工程业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目北接规划海文高速联络线北延线，南至南渡江大道。工程道路长度约4.34km，红线宽度50m，按城市主干道建设，设计车速60km/h。工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、管廊工程。

本项目一期工程为南段综合管廊（K3+817.54~K4+739.64）和椰海大道以北段d1200 污水管道，分别满足美兰机场二期及桂林洋片区的供电要求，以及解决国际综合服务组团的污水出路问题；其余纳入二期工程。项目总投资118724.94万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金3472.19万元，其中2023年地债资金2500万元，财政部门预算资金972.19万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金3472.19万元，其中2023年地债资金2500万元，财政部门预算资金972.19万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：完成管廊主体施工300m，完成2期征地拆迁1.7km。

项目年度完成情况：项目已完成管廊主体施工300m，完成2期征地拆迁1.7km。已完成年度目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成施工长度≥300米。

完成情况：已完成施工长度300m。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥2000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超2000人。完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度海文南路市政化改造工程整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。