海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目（变更前名称：东寨新居配套路网项目）业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于江东新区，工程的建设内容包含规划一号路和规划二号路。规划一号路起于东寨港大道（起点桩号K0+000），环绕安置地块北侧及东侧，终点交于规划路（终点桩号K2+015.843），路线全长2015.843m。道路按城市支路标准进行建设，设计速度20km/h，双向2车道，道路规划红线宽度为18m。规划二号路起于东寨港大道（起点桩号K0+000），由西向东延伸，将东寨新居一期与东寨新居二期、机场二期安置区（演丰片区）分隔，终点交于规划一号路桩号K1+012.367处（终点桩号K0+688.348），路线全长688.348m。道路按城市支路标准进行建设，设计速度20km/h，双向2车道，道路规划红线宽度为18m。项目建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等，燃气工程仅预留管位。项目总投资10140.97万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：项目2023年的目标是完成提交并完成施工工作面1000米。

项目年度完成情况：项目已完成施工工作面1000米。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成工作面≥1000米。

完成情况：已完成工作面1000米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥2000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超2000人。完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。