兰香园安置社区配套路网项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

兰香园安置社区配套路网项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海南省海口市江东新区，包含桥苑路、仙月路、金岳路、秀苑北路、南岳西路5条道路，全长约3.859千米，道路红线宽度12～25米，道路等级为城市次干路、支路，次干路设计速度30千米/小时，支路设计速度20千米/小时。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、综合管廊、照明工程、绿化工程等。中水工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。项目概算总投资41005万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金3400万元，其中2023年地债资金3400万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金3400万元，其中2023年地债资金3400万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：积极对接美兰区征地办、市资规局，完成农用地征收1000米。

项目年度完成情况：项目按工期计划推动兰香园安置社区配套路网项目完成农用地征收1200米。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：项目设计变更率≤10%。

完成情况：项目未设计变更率，完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超2000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度兰香园安置社区配套路网项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。