高品质饮用水厂进场道路项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

高品质饮用水厂进场道路项目业主为海口市君实综合开发有限责任公司（变更前名称：海口江东新区开发建设有限责任公司），本项目西起规划滨江东路，东至海榆大道，道路全长 1843.308米，为城市支路，设计速度20km/h。K00+000-K1+260 段双向两车道，道路红线宽度18米；K1+260-K1+843.308 段为单向单车道，道路红线宽度为 9.25/10 米。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力工程等。项目概算投资10872万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：提交并完成施工工作面700米。

项目年度完成情况：已完成施工工作面700米。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：完成工作面≥700米。

完成情况：已完成工作面700米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥3000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超3000人。完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度高品质饮用水厂进场道路项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。