海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海口市江东新区国际文化交往组团，白驹大道与琼山大道交叉口西北侧约300米。项目用地面积26395平方米，总建筑面积35459.04平方米，其中地上计容面积25831.19平方米，不计容面积9627.85平方米（含人防）。建设内容包括小学教学楼、青少年活动中心大楼、综合楼、宿舍楼、体育馆、食堂、门卫等，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。项目总投资金额为20792万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金4200万元，其中2023年地债资金1200万元，2023年一般债1000万元，2023年财政部门预算2000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金4200万元，其中2023年地债资金1200万元，2023年一般债1000万元，2023年财政部门预算2000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：累计完成施工面积35459.04㎡	。

项目年度完成情况：项目按工期计划推动，实际累计完成施工面积35459.04㎡。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：累计施工面积≥35459.04平方米。

完成情况：完成施工面积35459.04平方米，完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥3000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超3000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。