江东新区高品质饮用水管网项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

江东新区高品质饮用水管网项目位于海口市江东新区，业主单位为海口市水务集团有限公司，建设内容主要包括海榆大道、琼文大道、桂经路、椰海大道、美灵南五路、江东大道（现状管廊内）、国际离岸创新组团、南渡江大道及海瑞大桥主城区连通管，供水管管径DN200～DN1600，管线工程总长度约56.21km。桂经路增压泵站土建规模11.5万m³/d，近期设备安装规模2.75万m³/d。项目概算总投资45238.77万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年下达专项债6000万元，已完成全部支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

# 项目年度目标为：完成项目范围内5公里供水管道建设（包含2公里过江管道）。

# 项目年度完成情况：顺利完成目标任务，2023年完成新建管道建设16.7公里。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：数量指标

目标：新建管道长度≥5公里。

完成情况：已完成年度目标，2023年累计完成16.7公里管道建设。

- 验收合格率≥95%。

完成情况：项目正在顺利推进中，已完成工作量经审核符合要求。

3.效益指标：经济效益指标

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：已完成，项目建成后，主要服务范围为美兰空港综合服务发展区中的航空服务与自贸服务区以及综合保税区。

- 4.成本指标：经济成本指标

- 目标：超概算比例≤5%。

完成情况：已完成，严格控制项目施工成本，未发生超概。

（四）整体绩效自评。

# 该年度江东新区高品质饮用水管网项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级良。

三、发现的主要问题和改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。