美兰机场二期周边路网项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

# 美兰机场二期周边路网工程业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于海口市美兰区，横穿海口美兰临空产业园，项目由东进场路段、临云互通段（含云美大道涉铁段）、美兰互通段三部分组成，道路全长7122.569米。其中，东进场路段全长1360米；云美大道起点段长962.639米；云美大道涉铁段长520米；东进场路终点段长370米；云美大道终点段长1795米；海文高速改造段长2114.93米。 该项目建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力工程等，项目总投资199840.5万元。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金1400万元，其中2023年财力资金1400万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金1400万元，其中2023年财力资金1400万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

计划项目竣工验收。

项目年度完成情况：

2023年度项目已按期完成计划要求，项目已完成竣工验收目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

质量目标：验收合格率≥95%。

完成情况：验收合格率100%。完成目标绩效。

质量目标：项目设计变更率≤10%。

完成情况：验收合格率100%。完成目标绩效。

- 2.时效指标

时效目标：项目按计划开工率

完成情况：项目按计划开工。完成目标绩效。

时效目标：项目按计划完工率

完成情况：项目按计划完工。完成目标绩效。

3.社会效益指标目标：设施正常运转率≥95%。

完成情况：项目设施正常运转率96%，完成目标绩效。

- 4.成本指标：

目标：项目总投资≤199840.5万元

完成情况：未超项目总投资，完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度美兰机场二期周边路网工程项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。