产业发展配套路网项目（一期）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

产业发展配套路网项目（一期）项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目位于海南省重点园区海口江东新区内，主要包含： 1.文化交往组团(滨江区域)路网连通工程主要位于江东新区三组团的国际文化交往组团，包含拾桂巷、暲都路、田上巷、田下巷、新琼巷、坡咏巷、儒翠街和国公庙巷8条道路。 2.产融生态新城路网配套项目位于海口市江东新区江东三组团滨海红树林片区内，道路总长约4.74km,含10条园区道路. 3.国家体育训练南方基地配套路网项目位于海口市江东新区江东三组团片区中的国际高教科研组团，含5条园区道路，道路全长约3.286km。项目概算总投资为144143万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金500万元，其中2023年财政部门预算资金500万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金500万元，其中2023年财政部门预算资金500万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：提交越江通道片区400米工作面，并已完成400米地下管线工程。

项目年度完成情况：2023年度项目实际提交越江通道片区400米工作面，并已完成400米地下管线工程。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：施工长度≥400米。

完成情况：完成施工长度400米。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥10000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超10000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度产业发展配套路网项目（一期）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。