海口市海上综合执法码头及配套路网项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口市海上综合执法码头及配套路网项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目新建码头岸线总长度为896m（其中执法码头区岸线824m，保障区岸线50m，保障船提升区岸线22m），共形成31个泊位。码头前沿作业地带面积约为1.62万m2，码头后方陆域总面积约8.04万m2，布置综合执法基地（总用地面积6830.00m2、总建筑面积9455.10m2）、消防救援支队基地（总用地面积12002.00m2、总建筑面积10553.47m2）、海警基地（总用地面积16522.28m2、总建筑面积5029.75m2）及船舶保障区、进港/港内道路、港区绿化以及其他水电配套设施，总建筑面积约26907.2m2，道路总长约2071.3m，围墙总长约1324m。主要建设内容包括新建码头工程、疏浚工程、建筑工程、安装工程、道路工程以及室外水电、停车场、港区绿化、导助航等附属设施工程。项目概算总投资65630.54万元。

（二）项目资金情况

该项目2023年共到位资金4276.44万元，其中2023年地债资金3500万元，财政部门预算资金776.44万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

该项目2023年共到位资金4276.44万元，其中2023年地债资金3500万元，财政部门预算资金776.44万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析

项目年度目标为：项目完成进港道路提交施工工作面1200m。

项目年度完成情况：根据项目推进计划，实际完成进港道路提交施工工作面1200m。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

目标：提交工作面≥1200米。

完成情况：实际完成提交1200米工作面。完成目标绩效。

2.效益指标：

（1）目标：项目受益人数≥3000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超3000人，完成目标绩效。

（2）目标：安全事故发生数=0起。

完成情况：项目安全事故发生数0起，完成目标绩效。

3.成本指标：

目标：超概算项目比例≤5%。

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评

该年度海口市海上综合执法码头及配套路网项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。