海南省海口市江东新区美兰机场快速通道工程（白驹大道至现状桂林洋互通段）项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海南省海口市江东新区美兰机场快速通道工程（白驹大道至现状桂林洋互通段）项目业主为海口市路桥建设投资有限公司。

建设地点：主要建设范围位于海口市江东新区。

建设规模与内容：建设内容与规模：海口市是海南自由贸易港核心功能承载区，该项目位于美兰国际机场到海口市主城区联络线上，是海南自贸港面向全球吸纳高端人才和资源要素、做大经济流量的重要基础设施，是海南省重点项目。项目北起在建海文北路，南接现状桂林洋互通，路线全长约5.367公里。项目全线主要采用高架快速路形式，主线高架标准断面采用双向六车道规模。主路设计速度为80公里/小时。沿线共设置1处互通立交，为白驹大道立交；共设置3对上下匝道，分别为椰海大道交叉口南侧1对，桂林洋公园大道交叉口南、北侧各1对。建设内容包括桥梁、立交桥、道路、交通与监控、排水、电气、保通道路（含交通导改）等工程。

投资情况：项目概算总投资211940.33万元，其中工程费184166.37万元，工程建设其他费用16924.60万元（其中征地拆迁费5863.18万元，该项费用最终以市政府批复为准，资金用途以财政局意见为准），建设单位管理费1087.97万元，预备费9761.39万元。资金来源均为政府财政投资。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金150000万元，其中2023年专项债资金150000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金150000万元，其中2023年专项债资金150000万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

年度投资计划为151827.2240万元，完成路线全长约5.367公里，项目全线主要采用高架快速路形式，保障主线施工期间道路正常通行，保通路长4.404km。

项目年度完成情况：

2023年度项目已按期完成计划要求，年度完成投资为131028.29万元，完成路线全长约5.367公里，项目全线主要采用高架快速路形式，保障主线施工期间道路正常通行，保通路长4.404km，全部完成100%。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量目标：完成公路长度=5.3公里。

完成情况：已完成道路长度5.367公里。

（2）质量目标：完工部分合格率≥90%。

完成情况：完工部分合格率≥95%。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥10000。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超10000人，完成目标绩效。

- 3.成本指标

目标：超概算项目比例≤5%

完成情况：暂无超概项目。

（四）整体绩效自评。

该年度海南省海口市江东新区美兰机场快速通道工程（白驹大道至现状桂林洋互通段）项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数98.63分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。