临空经济区北片区路网建设一期项目

2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区北片区路网建设一期项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目南至桂江大道、东至海文高速、西至顺达路、北至桂灵大道，共包含2条市政道路，均为城市主干路，总长度约2.74km，其中临港大道1.43km,道路红线宽度40m-45m，设计车速为50公里/小时；临仙路1.31km,道路红线宽度40m，设计车速为60公里/小时，建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线型管廊工程等。

（二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金7700万元，其中地债资金7700万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金7700万元，其中地债资金7700万元。在项目资金使用上，行业主管、业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

- 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：

完成路基工程0.2公里、排水工程0.2公里、缆线型电缆沟0.2公里。

项目年度完成情况：

2023年度完成路基工程0.2公里、排水工程0.2公里、缆线型电缆沟0.2公里。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）目标：建设（改造、修缮）工程量≥0.2千米

完成情况：完成路基工程0.2公里、排水工程0.2公里、缆线型电缆沟0.2公里。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已1000人，完成目标绩效。

3.质量指标：

目标：竣工验收合格率≥98%。

完成情况：已完工部分验收合格率满足。完成目标绩效。

4.成本指标：

目标：超概算项目比例≦0%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

（四）整体绩效自评。

该年度临空经济区北片区路网建设一期项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数100分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。