海口江东新区管理局

2024年海口市海上综合执法码头及配套路网项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口市海上综合执法码头及配套路网项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目新建码头岸线总长度为896m（其中执法码头区岸线824m，保障区岸线50m，保障船提升区岸线22m），共形成31个泊位。主要建设内容包括新建码头工程、疏浚工程、建筑工程、安装工程、道路工程以及室外水电、停车场、港区绿化、导助航等附属设施工程。项目总投资249356.87万元，其中工程费用50991.02 万元，工程建设其它费用 194833.02 万元（其中征拆费用 187638.70 万元，金额以辖区政府批复为准），预备费2909.27 万元，建设单位管理费 623.56 万元。该项目2024年共计获得资金118000万元，其中2024年地债资金117600万元，园区发展资金400万元。截至目前，已支出117600万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标:项目2024年的目标是房建工程封顶，港内道路700m水稳层摊铺。年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 提交工作面 | ≥700米 |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥4000人 |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤0% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海口市海上综合执法码头及配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 工作面长度 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 工作面长度 | 30 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目的实施将改变周边的基础设施条件，为周边经济带来发展机遇，直接效益是增加了周边地区土地的无形价值，间接效益是促进当地经济文化与外地的交流所带来的长远发展潜力。项目已纳入政府投资项目计划，设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2024年共到位资金118000万元，其中2024年地债资金117600万元，园区发展资金400万元，截至2024.12.31支出99.7%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2024年年底已完成项目总体52%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

本项目是海口市的江东新区基础设施的重要组成部分，本项目的建设加快了海南自由贸易港建设进展，满足了海甸溪畅通工程码头搬迁的需要，是维护国家领土主权、保卫与巩固我国南海海域权益的重要保障，也是进行全面深化南海全海域定期巡航执法工作的重要后方保障，本项目建设具有重要意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。