海口江东新区管理局

2024年江东大道二期西段综合管廊项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

江东大道二期西段综合管廊项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），本项目包含江东大道二期西段和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km，其中江东大道二期西段，西起琼山大道路口西侧，东至原规划椰海大道延长线以西，接已建综合管廊，全长4.533km,采用双仓管廊，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸6.6m*4.35m;琼山大道北段，南起东营变电站，北至江东大道路口北侧，接江东大道二期西段综合管廊，全长566m，采用单仓管廊，电力专用管廊，断面尺寸3.3m*3.95m,建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、生态长廊等工程。项目总投资151583.56万元，其中工程费用64939.64 万元，工程建设其他费用82393.20万元（其中土地房屋征收补偿费77044.54万元，该费用以市政府批复为准，资金使用以市财政局意见为准），预备费3514.41 万元，建设单位管理费 736.31 万元。该项目2024年共到位资金65784万元，2024年地债资金65700万元，省财政资金84万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 管廊建设长度 | ≥1000米 |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥2000人 |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤0% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对江东大道二期西段综合管廊项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

- 评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 建设(改造、修缮)工程量 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 建设(改造、修缮)工程量 | 30 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》《江东新区智能电网专项规划》，江东大道为江东新区高压电力、中压电力、给水、通信管线的输送主通道；根据《海口市江东新区地下综合管廊专项规划》，江东大道综合管廊为江东新区“一环多支”骨架系统的重要组成部分，建成后可与已建综合管廊连接，构成能源输送主通道。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2024年共到位资金65784万元，截至2024.12.31支出进度为99.9%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2024年年底已完成项目总体65%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

通过测算显示，海口市综合管廊试点工程建设经济效益明显，按管廊100年使用寿命计，可有效节约管线运维投资成本；同时可带来土地节约收益、水气等资源节约收益、降低管线事故产生的效益。项目现阶段正在进行管廊主体施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。