海口江东新区管理局

2025年临空经济区国际会展配套路网项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济区国际会展配套路网项目业主单位为海口市路桥建设投资有限公司，该项目包含6条道路，总长度约7.49公里，其中主干路2条，分别为：桂江大道（西1段）全长282米，红线宽度50米；桂美南大道，全长1392米，红线宽度40米。次干路4条，分别为：桂灵大道，全长2973米，红线宽度30米；灵山大道，全长1251米，红线宽度30米；美灵北路，全长1303米，红线宽度30米；美灵南路，全长288米，红线宽度30米；主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管廊等工程。该项目2025年到位资金208.69万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：总体形象进度15%，完成道路工程0.3公里。

年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥0.3公里 |
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥6000人 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |
| 成本指标 | 控制在总投内 | ≤148225万 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对临空经济区国际会展配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分100分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目是江东新区临空经济区服务国际会展、完善骨架路网的关键性配套工程，项目建成后，高效衔接美兰机场、国际会展中心、临空产业区与城市主干路网，打通片区交通瓶颈、完善会展功能区内外快速集散通道，显著提升国际展会、大型活动期间人流车流疏导效率。项目有力支撑海南自贸港国际会展、高端商务、临空服务等产业发展，加速港产城融合，为江东新区打造国际会展门户、提升自贸港开放合作能级提供坚实交通与配套保障。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2025年共到位资金208.69万元，截至2025年12月31日支出进度100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2025年年底已完成项目总体29.60%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

临空经济区作为海口市江东新区重要的精品展示区，海口自贸港经济区引擎区域，完善临空经济区路网布局，将助力江东新区发展，提升海口城市功能，促进产业园区发展。临空经济区基础设施配套建设项目六期作为江东新区临空产业园区组团的重要联系通道，对优化和引导城市高速发展，提升江东区域城市功能，促进区域协调发展，增强海口城市综合竞争力具有重大战略意义。项目现阶段正在进行排水工程以及管廊工程施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。