海口江东新区管理局

2025年海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司（变更前名称：海口江东新区基础建设有限公司），项目东新街西段起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与琼山大道平交，道路全长910.202m，道路红线25m，次干路。文潭路南段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长719.996m，道路红线24m，次干路。仁爱路北段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长720.091m，道路红线25m，次干路。仁爱一横街起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与仁爱路北段平交，道路全长638.512m，道路红线12m，支路。建设内容包括道路、交通、桥涵、给水、雨水、污水、照明、电力、电信工程等。项目概算总投资214800万元。

该项目2025年共计获得资金58674.47万元，截至目前已支出58674.47万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：项目按工期计划完成2.834公里的市政道路建设，完善基础设施。年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 项目设计变更率 | ≤0% |
| 产出指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% |
| 效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥100% |
| 效益指标 | 设施正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥100% |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤0% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.评价指标体系

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 固投产值 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分100分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 固投产值 | 30 | 30 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目东新街西段起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与琼山大道平交，是片区内地块之间的联系通道，并承担外围通道的区域交通集散功能，补充并连通干路网，增加地块之间的通达性。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2025年共到位资金58674.47万元，截至2025年12月31日，支出率100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2024年年底已完成项目总体83%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

项目建成后主要承担艺术中心和美术馆的交通需求，同时缓解区域路网密度不足的现状问题，均衡越江通道交通负载，为片区文化交流、商务活动等起到重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。