海口江东新区管理局

2025年临空经济片区北片区路网建设一期项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

临空经济片区北片区路网建设一期项目业主单位为海口市路桥建设投资有限公司，项目南至桂江大道、东至海文高速、西至顺达路、北至桂灵大道，共包含2条市政道路，均为城市主干路，总长度约2.74km，其中临港大道1.43km，道路红线宽度40m—45m，设计车速为50公里/小时；临仙路1.31km，道路红线宽度40m，设计车速为60公里/小时，建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线型管廊工程等。该项目2025年累计到位资金1700.02万元，截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：完成道路工程0.2公里，排水工程0.2公里。

年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% |
| 产出指标 | 项目按计划开工率 | ≥98% |
| 效益指标 | 设施正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥99% |
| 成本指标 | 控制在总投内 | ≤137507.6万 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对临空经济片区北片区路网建设一期项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分97分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 7 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 97 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目是江东新区临空经济北片区骨架路网关键工程，项目建成后，将打通片区交通断点、完善主干路网体系，高效衔接桂江大道、海文高速、顺达路、桂灵大道等关键通道 ，强化美兰机场与临空产业区、物流园区的快速连通，显著提升客货集散与物流周转效率 。同时，补齐市政配套短板、优化片区发展环境，为航空物流、保税加工、临空高端服务等产业集聚提供坚实交通支撑 ，加速港产城一体化融合，助力江东新区临空经济区高质量发展与海南自贸港核心功能区建设 。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2025年共到位资金1700.02万元，截至2025年12月31日，支出进度77.79%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2025年年底已完成项目总体21.70%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

本项目的建设实施，将更好地服务于美兰国际机场及临空经济区，加强美兰国际机场与国际、国内城市之间的联系，为海南省各地区的经济发展、交通物流和相互沟通提供了良好的交通基础服务条件，所以，本工程的建设，是海口市乃至海南省城市化快速发展的必然需求。项目现阶段正在进行排水工程、道路工程以及管廊工程施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。