海口江东新区管理局

2025年海口市江东新区市政基础设施灾后整体恢复重建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口市江东新区市政基础设施灾后整体恢复重建项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目旨在对江东新区范围的现状市政道路的路面、交通、照明等进行灾后恢复，涉及恢复重建道路共129条，总长度约188.941千米，其中主干路25条，总长度约102.859千米；次干路39条，总长度约46.778千米；支路65条，总长度约39.305千米。该项目2025年累计到位资金2960万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：完成112千米，形象进度60%。

年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 改建建筑 | ≥112千米 |
| 产出指标 | 重建道路 | =78条 |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥100% |
| 成本指标 | 控制在概算总投资内 | ≤14414.74万 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海口市江东新区市政基础设施灾后整体恢复重建项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分100分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目是江东新区灾后功能恢复、城市安全加固、韧性能力提升的核心民生与生命线保障工程。项目建成后，全面恢复灾区市政基础功能、打通交通主干网络、消除安全隐患，显著提升区域防洪排涝、防风抗灾、应急保障综合能力，筑牢城市生命线工程体系。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

该项目2025年共到位资金2960万元，截至2025年12月31日支出进度100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2025年年底已完成项目总体61%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

本项目的建成有力提升江东新区城市治理与防灾减灾现代化水平，增强极端天气应对与灾后快速恢复能力，助力新区高标准建设安全韧性、宜居宜业的自贸港核心引领区，为海南自贸港高质量发展夯实安全根基。项目现阶段正在进行次干路及支路恢复施工作业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。