海口江东新区管理局

2025年海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）业主为海口市路桥建设投资有限公司，该项目新建3条市政道路，包含江雅巷、旺洋二横路、振洋二横路；江雅巷道路长度约489.12米，红线宽度为12米；旺洋二横路道路长度约388.77米，红线宽度为16米；振洋二横路道路长度约174.35米，红线宽度为20—25米；以及对国际社区周边区域的雨污水管网进行改造连通。清淤管道长度7501米，新建雨污水管道约4842米（其中修复方沟约1718米，修复圆管道约211米，新建污水圆管道约 1116米，新建雨水圆管道约1797米），新建雨水箱涵约1202米。该项目2025年累计到位资金610万元。截至目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标：完成江雅巷道路0.489公里，完成国际社区管网改造、林海三路雨水箱涵工程。

年度绩效目标如下：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 工程建设完成率 | ≥95% |
| 产出指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 效益指标 | 安全事故发生数 | ≤0 |
| 满意度指标 | 周边人数 | ≥50000人 |
| 成本指标 | 超概算比例 | ≤5% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。

3.评价方法

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

4.评价标准

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分100分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 10 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出时效 | 项目计划完工率 | 20 | 20 |
|  | 产出成本 | 超概算项目比例 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 受益群体满意度 | 10 | 10 |
|  | 项目效益 | 项目受益人数 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目是江东新区完善园区配套、补齐民生与产业基础设施短板的关键工程，通过新建江雅巷、旺洋二横路、振洋二横路3条市政道路，同步改造连通国际社区周边雨污水管网，有效完善片区微循环路网、优化地下管网布局。项目畅通园区内部交通联系，改善企业与居民出行条件，提升区域排水防涝与市政保障能力，为江东新区产业园区、国际社区及周边地块开发建设提供坚实基础支撑。同时，进一步优化城市功能配套、改善人居发展环境、增强园区综合承载能力，助力江东新区集聚产业、吸引人才、加快港产城一体化发展，为海南自贸港核心引领区高质量建设筑牢基础设施保障。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

2025年共到位资金610万元，截至2025年12月31日支出进度100%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2025年年底已完成项目总体50%的形象进度。项目完成情况较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

本项目的建成将解决片区雨污水排放问题，为两侧地块开发提供市政配套基础设施建设先行条件；项目的建设不仅是生活片区开发建设的需要，也是江东新区构建绿色交通路网的重要组成部分。项目现阶段正在进行国际社区管网改造、林海三路雨水箱涵施工。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。