2025年海南省政府专项债券（一期）

海文北路

专项债券收益与融资自求平衡方案

项目单位：海口旅游文化投资发展集团有限公司

主管部门：海口江东新区管理局

二〇二五年二月

目  录

一、债券情况	1

二、地区区位、经济概况	1

（一）项目区位情况	1

（二）地区经济情况	1

三、项目概述	2

（一）项目背景	2

（二）项目概况	2

（三）经济社会效益	3

（四）项目立项情况或实施依据	4

四、项目预测收益与融资平衡情况	4

（一）资金充足性	4

（二）资金稳定性	10

（三）风险分析	11

（四）预期收益及成本分析	11

五、主管部门责任	16

六、事前绩效评估	17

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	17

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度	18

（三）项目资金来源和到位可行性	18

（四）项目收入、成本、收益预测合理性	18

（五）债券资金需求合理性	18

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点	19

（七）绩效目标合理性	19

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项	19

（九）整体结论	19

七、风险评估	21

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	21

（二）影响项目收益的风险及控制措施	21

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施	22

八、偿债保障及投资者保护	23

（一）本期专项债券偿债保障措施	23

（二）本期专项债券的投资者保护措施	24

九、结论	24

一、债券情况

2025年海南省政府专项债券（一期）海文北路本次拟发行专项债券30,000万元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为10年期。付息方式为：利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。

| 债券名称 | 2025年海南省政府专项债券（一期） |
| --- | --- |
| 发行规模 | 30,000万元 |
| 债券期限 | 10年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付 |
| 上市流通安排 | 于上市日（即招标日后第3个工作日）起，按规定在交易场所上市流通 |

二、地区区位、经济概况

（一）项目区位情况

海南省，简称“琼”，是中华人民共和国最南端的省级行政区，省会海口，是中国的经济特区、自由贸易试验区；地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。

（二）地区经济情况

海口市2021—2023年财政经济数据

单位：人民币亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 2,057.06 | 2,134.8 | 2,358.44 |
| 一般预算收入（一般公共预算收入） | 208.32 | 204.82 | 266.87 |
| 一般预算收入（一般公共预算总收入） | 473.11 | 518.12 | 578.08 |
| 政府性基金收入 | 119.69 | 192.34 | 140.39 |
| 其中：国有土地出让收入 | 101.59 | 176.60 | 124.67 |
| 政府性基金支出 | 161.45 | 310.21 | 264.76 |
| 其中：国有土地出让支出 | 70.91 | 147.61 | 109.46 |
| 地方债务限额 | 859.13 | 752.7 | 892.40 |
| 其中：一般债务限额 | 417.34 | 219.77 | 230.47 |
| 专项债务限额 | 441.79 | 532.93 | 661.93 |
| 地方债务余额 | 859.13 | 752.7 | 889.45 |
| 其中：一般债务余额 | 417.34 | 219.77 | 228.11 |
| 专项债务余额 | 441.79 | 532.93 | 661.34 |

注：以上数据来源于海口市财政局。

三、项目概述

（一）项目背景

海口市，别称“椰城”，海南省省会，国家“一带一路”战略支点城市，中国（海南）自由贸易试验区（港）核心城市，地处海南岛北部，东邻文昌，西接澄迈，南毗定安，北濒琼州海峡，是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。海口拥有“中国魅力城市”、“中国最具幸福感城市”、“中国最具投资潜力城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家环境保护模范城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“ 国家历史文化名城”、“ 全国文明城市”、“全国双拥模范城市”等荣誉称号，荣获由住建部颁发的年度“中国人居环境奖”，2018年被联合国国际湿地公约组织评定为全球首批“国际湿地城市”。

（二）项目概况

2025年海南省政府专项债券（一期）符合国家政策和海口市的发展，本期计划申请专项债券的项目为海文北路，基本情况如下：

项目名称：海文北路

项目业主：海口旅游文化投资发展集团有限公司

行业主管部门：海口江东新区管理局

建设期：2020年6月-2025年3月

项目内容：项目北起江东大道，南至规划红城湖路路口，道路全长2.99公里，规划红线宽度50米。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、给排水工程、再生水工程等。

项目建设进展情况：项目总体形象进度完成99%。其中：道路工程、雨、污水工程、综合管廊土建工程、管廊顶管工程、桥梁工程完成100%；剩余主要施工内容为：管廊安装完成60%。

为保障本项目合理融资需求，按照《中华人民共和国预算法》(2018修正)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和海口市2025年发债计划，海口市政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，以满足海口市基础设施建设的融资需求。

（三）经济社会效益

本项目坚持战略引领，着眼区域协同、联动发展，对生态保护、城乡建设、产业发展以及设施配套等方面进行全域统筹规划。尊重当地山水形胜、历史底蕴和生态本底，以生态安全、低碳环保为前提，通过先进技术手段，实现城市智慧高效可持续运行。

本项目有利于海口市构建创新体系,培育创新空间,促进创新驱动发展；有利于抢占“制高点”,提升海口市的创新资源集聚能力,推动创新产业聚集；有利于对外进一步开拓国际创新市场,建设吸引世界高端人才的机制。

（四）项目立项情况或实施依据

项目拟通过项目运营期收益作为专项债券还本付息的资金来源，实现项目收益与融资自求平衡。

项目已取得的相关批复如下：

- 《关于将海文北路项目征拆费用纳入概算总投资的复函》（海江东局函〔2023〕1454号）。

本项目立项依据充分，前期手续完备，项目整体成熟，在债券资金到位的情况下，项目可按计划竣工。

四、项目预测收益与融资平衡情况

（一）资金充足性

### 1．投资估算

本次债券所涉及的海文北路拟发行专项债券73,629万元，其中， 2023年已发行10年期专项债券23,000万元，2024年2月已发行20年期专项债券2,000 万元，2024年5月已发行10年期专项债券1,000万元，2024年12月已调入本项目17,629万元，2025年本次计划发行专项债券30,000万元，本息覆盖率可达到1.27，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目在债券存续期内还本付息资金充足。详见表1：

表1 海文北路本息覆盖率表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 2023年已发行额度 | 2024年已发行额度 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海文北路 | 216,219 | 115,134 | 24,962 | 23,000 | 20,629 | 30,000 | 92,492 | 1.27 | 1.24 |

对此，我们从投资估算、债券发行和还本付息、发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性等方面分析如下：

2023年1月发行的10年期债券利率参考2023年海南省政府专项债券（一期）票面利率3.07%计算，2023年5月发行的10年期债券利率参考2023年海南省政府专项债券（六期）票面利率2.79%计算，2023年7月发行的10年期债券利率参考2023年海南省政府专项债券（十二期）票面利率2.72%计算，2024年2月发行的20年期债券利率参考2024年海南省政府专项债券（三期）票面利率2.61%计算，2024年5月发行的10年期债券利率参考2024年海南省政府专项债券（八期）票面利率2.41%计算，2024年12月调入利率分别参考《2024年海南省政府专项债券（二期）发行结果公告》、《2024年海南省政府专项债券（二十四期）发行结果公告》，分别按票面利率2.61%、2.29%进行测算。本次计划发行10年期债券利率暂按2.00%进行测算。发行费率暂取0.10%。据此估算海文北路总投资为216,219 万元，详见表2：

表2 海文北路总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 工程费用 | 3,150 | 30,278 | 6,979 | 7,380 | 15,087 | 1,911 | 64,785 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 9,600 | 3,687 | 21,680 | 15,520 | 5,260 | 89,761 | 145,508 |
| 1.3 | 预备费用 | 1,250 | 680 | 720 | 100 | 282 | 500 | 3,532 |
| 1.4 | 专项费用 | - | - | - | 188 | 717 | 1,489 | 2,394 |
| 1.4.1 | 建设期利息 | - | - | - | 165 | 697 | 1,459 | 2,320 |
| 1.4.2 | 债券发行费用 | - | - | - | 23 | 21 | 30 | 74 |
|  | 合计 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 23,188 | 21,346 | 93,661 | 216,219 |

### 2．债券发行和还本付息

本次债券发行所涉及项目的还本付息方式为利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。海文北路债券本息合计92,492万元。债券存续期还本付息情况详见下表3：

表3 海文北路债券还本付息表

单位：人民币万元

| 年份 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券期初余额 | - | 23,000 | 43,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 |
| 债券发行 | 23,000 | 20,629 | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 165 | 697 | 1,459 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| 本期还款 | 165 | 697 | 1,459 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 165 | 697 | 1,459 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| 债券期末余额 | 23,000 | 43,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 73,629 |

| 年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券期初余额 | 73,629 | 73,629 | 73,629 | 50,629 | 38,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| 债券发行 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,759 | 1,759 | 1,594 | 1,088 | 519 | 219 | 219 | 219 |
| 本期还款 | 1,759 | 1,759 | 24,594 | 13,318 | 30,519 | 219 | 219 | 219 |
| 其中：还本 | - | - | 23,000 | 12,229 | 30,000 | - | - | - |
| 付息 | 1,759 | 1,759 | 1,594 | 1,088 | 519 | 219 | 219 | 219 |
| 债券期末余额 | 73,629 | 73,629 | 50,629 | 38,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

表3 海文北路债券还本付息表（续表）

单位：人民币万元

| 年份 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券期初余额 | 8,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| 债券发行 | - | - | - | - | - | - | 73,629 |
| 利息支出 | 136 | 52 | 52 | 52 | 52 | 26 | 18,863 |
| 本期还款 | 6,536 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2,026 | 92,492 |
| 其中：还本 | 6,400 | - | - | - | - | 2,000 | 73,629 |
| 付息 | 136 | 52 | 52 | 52 | 52 | 26 | 18,863 |
| 债券期末余额 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |  |

### 3．发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

海文北路累计资金筹措总额216,219万元，其中，自筹资金142,589万元，通过发行专项债券筹集资金73,629万元，其中，2023年已发行10年期专项债券23,000万元，2024年2月已发行20年期专项债券2,000 万元，2024年5月已发行10年期专项债券1,000万元，2024年12月已调入本项目17,629万元，2025年本次计划发行专项债券30,000万元。本项目的自筹资金由政府通过财政资金统筹安排。本项目年度投资计划及资金筹措方案详见下表4，项目现金流模拟测算表详见下表5：

表4 海文北路投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 188 | 717 | 63,661 | 142,589 |
| 2 | 债券发行 | - | - | - | 23,000 | 20,629 | 30,000 | 73,629 |
| 3 | 合计 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 23,188 | 21,346 | 93,661 | 216,219 |

表5海文北路现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 现金流模拟测算表 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 188 | 717 | 63,661 | - | - |
| 债券资金流入 | - | - | - | 23,000 | 20,629 | 30,000 | - | - |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | 12,285 | 7,224 | 11,141 | 11,141 |
| 现金流入总额 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 23,188 | 33,631 | 100,885 | 11,141 | 11,141 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 23,000 | 20,629 | 92,172 | - | - |
| 运营期现金流出 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | 165 | 697 | 1,459 | 1,759 | 1,759 |
| 债券发行费用/融资费用 | - | - | - | 23 | 21 | 30 | - | - |
| 现金流出总额 | 14,000 | 34,645 | 29,379 | 23,188 | 21,346 | 93,661 | 1,759 | 1,759 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | 12,285 | 7,224 | 9,382 | 9,382 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | 12,285 | 19,509 | 28,892 | 38,274 |

表5海文北路现金流模拟测算表（续）

单位：人民币万元

| 现金流模拟测算表 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券资金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 11,141 | 11,141 | 11,141 | 11,141 | 8,070 | 8,070 | 4,999 | 4,999 |
| 现金流入总额 | 11,141 | 11,141 | 11,141 | 11,141 | 8,070 | 8,070 | 4,999 | 4,999 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 24,594 | 13,318 | 30,519 |
| 债券发行费用/融资费用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 24,594 | 13,318 | 30,519 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 9,382 | 9,382 | 9,382 | 9,382 | 6,311 | -16,524 | -8,319 | -25,520 |
| 期末项目累计现金结存额 | 47,657 | 57,039 | 66,422 | 75,804 | 82,115 | 65,591 | 57,272 | 31,752 |

表5海文北路现金流模拟测算表（续）

单位：人民币万元

| 现金流模拟测算表 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,589 |
| 债券资金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,629 |
| 运营期现金流入 | 467 | 467 | 467 | 298 | 230 | 230 | 230 | 230 | 19 | 115,134 |
| 现金流入总额 | 467 | 467 | 467 | 298 | 230 | 230 | 230 | 230 | 19 | 331,352 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,825 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | 219 | 219 | 219 | 6,536 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2,026 | 92,492 |
| 债券发行费用/融资费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 现金流出总额 | 219 | 219 | 219 | 6,536 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2,026 | 306,390 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 247 | 247 | 247 | -6,238 | 178 | 178 | 178 | 178 | -2,007 |  |
| 期末项目累计现金结存额 | 31,999 | 32,247 | 32,494 | 26,256 | 26,434 | 26,613 | 26,791 | 26,969 | 24,962 |  |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现建设期内所需建设资金存在缺口的情况，且项目每年资金余额为正值，满足项目自身收益还本付息的前提下，仍有富余资金，显示项目具备一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

（二）资金稳定性

单位：人民币万元

海文北路以土地出让收入、运营收入作为偿债收益来源。债券存续期（2020-2044年）内各年现金净流量可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；专项债券存续期到期时，在偿还当年到期的债券本息后，仍有24,962万元的累计现金结余，综合本息覆盖倍数为1.24。因此，本项目资金稳定性较可靠。本项目债券存续期内资金留存情况如下图所示。

图1债券存续期内项目累计资金留存情况

综上，针对本项目在发行后存续期内还本付息资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。

（三）风险分析

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当土地出让收入、运营收入下降15%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当债券利率上升15%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的收益对债券还本付息保障性较高，可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。本项目的压力测试情况详见下表6：

表6海文北路压力测试表

| 资金覆盖率 - 压力测试（单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.57 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.46 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.37 | 1.43 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |

总体而言，本项目产生收入对其拟使用的募集资金保障程度较高。同时，因本项目还本付息资金主要来源于土地出让收入、运营收入，建议进一步关注项目施工进度、项目选点的变化、政府定价风险、宏观经济以及利率等影响项目收益情况的风险要素。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

（四）预期收益及成本分析

### 1. 预期收入分析

海文北路专项债券还本付息以项目运营收入和国有土地出让收入为基础。

海文北路的运营收入主要为入廊费收入、日常维护费、公交站广告牌收入、路灯广告收入。根据沟通，本项目在运营期的各类支出由项目单位另行统筹安排，暂不纳入本次测算范围。结合债券实际发行时间和收入实现情况预估，从保守谨慎的角度出发，债券存续期最后一年仅考虑1个月收支。

1）入廊费收入、日常维护费

根据业主单位提供的信息、《海文高速联络线北延线可行性研究报告（修编）》及海口江东新区管理局《关于重新审批海文北路初步设计及概算的复函》（海江东审〔2022〕127号），项目北起江东大道，南至规划红城湖路路口。根据《海口市地下综合管廊专项规划（2015-2030）》及《海口市江东新区地下综合管廊专项规划》，海文高速联络线北延线综合管廊类型为双舱支线型管廊，纳入中、高压电力、给水、中水、通信及自用等管线，共计2.899km。

参考海南省其他地区同类型项目，收费标准如下。

海南省其他地区地下综合管廊入廊费收费参考标准

| 入廊费收费标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 类型 | 管线型号 | 收费标准（元/米.百年） | 管线 类型 | 管线型号 | 收费标准（元/米.百年） |
| 电力 | 10kv电力电缆（根） | 407.94 | 污水管道 | DN600 | 4,746.71 |
|  | 110kv电力电缆（根） | 570.60 |  | DN800 | 5,675.51 |
| 通信 | 光缆（根） | 79.10 | 燃气管道 | DN100 | 1,195.17 |
| 给（中）水管道 | DN200 | 929.40 |  | DN150 | 1,241.94 |
|  | DN300 | 1,271.65 |  | DN200 | 1,324.55 |
|  | DN400 | 1,472.01 |  | DN250 | 1,364.12 |
|  | DN500 | 1,897.09 |  | DN300 | 1,429.34 |
|  | DN800 | 3,422.75 |  | DN400 | 1,585.65 |

海南省其他地区地下综合管廊日常维护费收费参考标准

| 序号 | 管线类别 |  | 各管线收费标准 （元/米·年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 型号规格 |  |
| 1 | 电力（根） | 10KV | 13.97 |
|  |  | 110KV | 21.77 |
| 2 | 通信光缆（根） |  | 1.44 |
| 3 | 给水 | DN800 | 190.14 |
|  |  | DN400 | 139.96 |
|  |  | DN300 | 117.88 |
|  |  | DN200 | 100.16 |
| 4 | 中水 | DN500 | 119.30 |
|  |  | DN400 | 108.92 |
|  |  | DN300 | 97.34 |
|  |  | DN200 | 88.18 |
| 5 | 污水 | DN800 | 304.72 |
|  |  | DN600 | 244.61 |
| 6 | 燃气 |  | 286.79 |

海文北路综合管廊收费标准

| 项目 |  | 入廊费 | 维护费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支线管廊 | 长度 | 2,899米 |  |
|  | 收费单价 | 2,121.71元/米*百年 | 272.09元/米*年 |

2）公交站广告牌收入

根据业主单位提供的信息及《海文高速联络线北延线可行性研究报告（修编）》本项目拟设置11个公交站广告牌。

参考海南省其他城市及其他省份二线城市公交站候车亭广告灯箱收费标准，单座灯箱（双面）收费标准平均为1万元/座/月，保守估计，使用率暂定为80%。同时，根据2022年海口市市政管理局发布的《海口市户外广告规划》，公益广告所占户外广告总面积的比例不应小于 30%。因此，本项目商业性广告收入按照总收入的70%计算。

3）路灯广告收入

根据业主单位提供的信息及《海文高速联络线北延线可行性研究报告（修编）》，本项目拟设置458个路灯。

参考海南省其他城市路灯道旗广告位公开招租收费标准，单座路灯道旗年收入为1,693元/杆。

4）国有土地出让收入

本项目专项债券还本付息以辖区内项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。有关国有土地使用权出让收入将关联到具体地块，提高项目与收益来源之间的关联性，确保收益能够切实取得，有效保障专项债券按时偿还本息，避免产生债券本息偿还风险。

本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。用于本次发行专项债券的项目偿债的土地出让情况见下表。

表7土地出让情况表

| 项目名称 | 地块编号 | 面积 （亩） | 预估地价 （万元/亩） | 土地性质 | 预计出让年限 | 发行批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海文北路 | K20130084 K2019-0062X K2019-0076X K2019-0079X K2020-0053X K2020-0064X K2020-0102X K2020-0103X K2019-0074X | 15 | 2,000 | 住宅用地 | 2024-2033 | 2023年海南省政府专项债券（一期） |
|  | GL2023-0027M-9 | 3.2 | 1,500 | 住宅用地 | 2024-2033 | 2023年海口市政府专项债券（二期） |
|  | GL2023-0027M-27 | 31.4 | 1,500 | 住宅用地 | 2024-2033 | 2023年海口市政府专项债券（四期） 2024年海口市政府专项债券（五期） |
|  | JDWH-04-D09-02 | 3 | 1,500 | 商务用地 | 2025-2039 | 2024年海南省政府专项债券（二期） 2024年海南省政府专项债券（二十四期） |
|  | LK10-21-01 | 11.91 | 1,500 | 商业用地 | 2026-2035 | 2025年海南省政府专项债券（一期） |
|  | LK10-19-01 | 25.38 |  | 商业商务用地 |  |  |
|  | JDZH-07-B07 兰香园 | 3.00 |  | 二类居住 |  |  |

### 2. 成本分析

根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，本项目土地出让收入、运营收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，考虑到海口市本级以往债券发行的情形，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的25%计提。

综上，本项目预期收益情况详见下表8、表9：

表8海文北路运营收入预测表

单位：人民币万元

| 年份 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入廊费（一次性） | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管廊维护费 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 灯杆广告收入 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 公交站台广告牌收入 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 合计 | 845 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

| 年份 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入廊费（一次性） | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| 管廊维护费 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 7 | 1,505 |
| 灯杆广告收入 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 6 | 1,480 |
| 公交站台广告牌收入 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6 | 1,411 |
| 合计 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 19 | 5,011 |

表9海文北路土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 16,380 | 8,505 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 |
| 土地出让收入合计 | 16,380 | 8,505 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 4,095 | 2,126 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 |
| 土地出让净收益 | 12,285 | 6,379 | 10,911 | 10,911 | 10,911 | 10,911 | 10,911 | 10,911 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 10,453 | 10,453 | 6,358 | 6,358 | 315 | 315 | 315 | 90 | 146,831 |
| 土地出让收入合计 | 10,453 | 10,453 | 6,358 | 6,358 | 315 | 315 | 315 | 90 | 146,831 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 2,613 | 2,613 | 1,590 | 1,590 | 79 | 79 | 79 | 23 | 36,708 |
| 土地出让净收益 | 7,840 | 7,840 | 4,769 | 4,769 | 236 | 236 | 236 | 68 | 110,123 |

五、主管部门责任

本债券项目财政部门为海口市财政局，负责按照专项债务管理规定，审核确定专项债券项目融资平衡方案及相关管理办法，组织做好信息披露等工作，负责组织项目专项债券发行工作，负责组织项目对应专项债券还本付息等存续期管理，负责组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

本债券项目主管部门为海口江东新区管理局，负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作；负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出使用进度；合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作；负责编制项目专项债券还本付息年度预算，督促项目单位及时上缴项目收益用于还本付息，确保债券还本付息不出任何风险；负责及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

本债券项目单位为海口旅游文化投资发展集团有限公司，负责按照债券发行组织统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息工作；负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出使用进度；负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施；负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。负责按照专项债券项目穿透管理要求，及时、规范地将专项债券资金支出使用和专项收入收缴等信息录入；负责及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

本工程的建设立足于当地现有基础及配套设施的不足，着眼于面貌提升和功能完善；本项目符合当地政府发展的政策导向，具有良好的政策环境，是十分必要和迫切的，理应得到当地政府及相关各方的重视和支持。此外，本项目可产生一定的运营收益，具有良好的收益性。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目投资建设符合国家有关法律、法规、政策文件及规范性文件的规定。项目已做好前期相关准备，完成项目相关的批复文件，取得必要论证，项目处于施工阶段，项目建设投资具备合规性并同时具备成熟度。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目建设资金来源于项目财政资金和通过发行专项债券筹集的资金，资金应能按时拨付到位。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目专项债券以土地出让收入、运营收入为还本付息基础。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，债券存续期间本项目累计可偿债收益为115,134万元，还本付息资金充足，综合本息覆盖率可达到1.27，本息覆盖倍数可达到1.24。

另外，在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降15%或债券利率上升15%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。

（五）债券资金需求合理性

结合建设资金需求及项目财政资金款项到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，项目通过发行专项债筹集资金。本项目已考虑运营收益、债券利率等因素变动对专项债券本息资金覆盖情况的影响。总体而言，本项目通过发行专项债可实现降低融资成本，是现阶段解决本项目融资资金问题的推荐方案，申请本次债券资金需求合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排土地出让收入、运营收入作为债券偿债的主要来源。根据对专项债券还本付息现金流情况的分析，测算数据显示专项债的还本付息资金需求可以由项目收益满足，具备可行性。

风险点：管理运营风险、交付工期延误、突发事件引发的经营风险等。

（七）绩效目标合理性

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10号文绩效指标框架，按照海南省事前绩效评估管理办法相关原则，并结合本项目特点，按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

本次事前绩效目标设与申报预算的资金量相匹配，绩效指标逐级细化、量化，指标值合理具有可考核性。

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项

暂无。

（九）整体结论

综上，本项目经事前绩效评估，已具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

| 项目名称 | 海文北路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 海口旅游文化投资发展集团有限公司 |  |  |  |  |
| 论证要点 | 指标 | 评估要点 | 分值 |  | 得分 |
| 项目实施的必要性、公益性、收益性 | 必要性 | ①是否与中央、省委省政府决策部署、部门职能和规划相关 | 3 | 25 | 3 |
|  |  | ②需求是否迫切 | 5 |  | 5 |
|  |  | ③是否有可替代性 | 5 |  | 4 |
|  | 公益性 | 是否属于公益性 | 6 |  | 6 |
|  | 收益性 | 是否有明显经济效益 | 6 |  | 5 |
| 项目建设投资合规性与项目成熟度 | 投资合规性和可行性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定、资金筹措程序是否科学规范 | 2 | 12 | 2 |
|  |  | ②事权、支出责任和财力是否匹配 | 2 |  | 2 |
|  | 项目成熟度 | ①是否能在债券资金使用年度形成实物工作量 | 6 |  | 6 |
|  |  | ②有关的基础设施条件是否能够有效保障 | 2 |  | 2 |
| 项目资金来源和到位可行性 | 资金支持合理性 | ①财政部门和其他部门是否有其他资金重复投入 | 5 | 10 | 5 |
|  |  | ②资金支持方式是否科学合理 | 2 |  | 2 |
|  | 筹资风险可控性 | 筹资风险是否可控，筹措资金能否及时到位 | 3 |  | 3 |
| 项目收入、成本、收益预测合理性 | 收入实现可能性 | ①项目收益测算是否充分 | 6 | 21 | 4 |
|  |  | ②项目收益是否容易受到政策、市场环境等影响 | 5 |  | 4 |
|  | 成本控制措施有效性 | ①成本测算是否充分 | 5 |  | 5 |
|  |  | ②成本控制措施是否科学有效 | 5 |  | 4 |
| 债券资金需求合理性 | 合理性 | 投入产出比是否合理 | 5 | 5 | 5 |
| 偿债计划可行性和风险点 | 计划内容明确性 | 内容是否明确、具体 | 2 | 12 | 2 |
|  | 偿债计划可行性 | ①偿债计划是否完整、可行 | 2 |  | 2 |
|  |  | ②偿债计划是否经过前期论证 | 2 |  | 2 |
|  | 过程控制有效性 | ①组织机构是否健全、职责分工是否明确 | 2 |  | 2 |
|  |  | ②实施单位各项业务和财务管理制度是否健全 | 2 |  | 2 |
|  |  | ③是否制定有效的过程控制措施 | 2 |  | 2 |
| 绩效目标合理性 | 目标明确性 | ①绩效目标设定是否明确 | 2 | 15 | 2 |
|  |  | ②与部门长期规划、年度工作目标是否一致 | 2 |  | 2 |
|  |  | ③是否与政策、项目内容高度相关 | 2 |  | 2 |
|  | 目标合理性 | ①是否与申报预算的资金量相匹配 | 3 |  | 3 |
|  |  | ②绩效指标是否细化、量化 | 4 |  | 4 |
|  |  | ③指标值是否合理、可考核 | 2 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 94 |
| 事前绩效评估结论：优 |  |  |  |  |  |

七、风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

### 1．政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

### 2．项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。

### 3．财务风险

项目总投资规模较大，可能会形成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请发行债券解决，在债券资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

本项目的主要风险是项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平等。

风险控制措施：提前规划，注重项目可行性研究和科学管理；工程建设期间持续跟踪；招投标期间从项目本身建设难度出发选择有较高施工水平的施工队伍，以便项目顺利推进。针对环境因素的风险，提前预判可能发生的灾害，及时做好防范工作。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1．投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：债券内所含项目的可行性研究报告均聘请了国内知名研究院经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，海口市政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

### 2．利率波动风险

在本期专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

### 3．存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。若本期专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

八、偿债保障及投资者保护

（一）本期专项债券偿债保障措施

1、根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定,及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施进行偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

（二）本期专项债券的投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》(2018修正)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），海南省政府先后制定了相关政策性文件，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

九、结论

基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目自身收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。

综上所述，通过发行专项债券的方式，是解决海文北路资金来源的较好方式。

海口旅游文化投资发展集团有限公司

2025年2月

由于本报告数据取整呈现，表格合计数与单项加总可能存在尾差，但不影响项目实际测算，下同。

用于资金平衡的项目收益=运营期现金流入-运营期现金流出，下同

债券本金资金覆盖率=（期末项目累计现金结存额/债券本金）+1；债券本息资金覆盖率=（期末项目累计现金结存额/债券本息）+1；债券本息资金覆盖倍数=项目总收益/债券本息，下同

该项地块的国有土地使用权出让收入用于偿还海文北路在2023年海南省政府专项债券（一期）中发行的9,000万元专项债券的本息。

该项地块的国有土地使用权出让收入用于偿还海文北路在2023年海口市政府专项债券（二期）中发行的1,900万元专项债券的本息。

该项地块的国有土地使用权出让收入用于偿还海文北路在2023年海口市政府专项债券（四期）中发行的12,100万元及在2024年海口市政府专项债券（五期）中发行的1,000万元专项债券的本息。

该项地块的国有土地使用权出让收入用于偿还海文北路在2024年海南省政府专项债券（二期）、2024年海南省政府专项债券（二十四期）中调增的17,629万元专项债券的本息。

LK10-21-01、LK10-19-01、JDZH-07-B07兰香园地块的国有土地使用权出让收入用于偿还海文北路在2025年海南省政府专项债券（一期）中发行的30,000万元专项债券的本息。