2025年海南省政府专项债券（一期）

项目收益与融资自求平衡实施方案

财政部门：海口市财政局

主管部门：海口江东新区管理局

海口市城市管理局

项目单位：海口市路桥建设投资有限公司

目录

一、债券情况	2

二、地区情况	3

三、项目概述	4

（一）项目基本情况	4

（二）事前绩效评估情况	6

四、项目平衡实施方案	9

五、压力测试情况	33

六、潜在风险评估	35

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	35

（二）影响项目收益的风险及控制措施	36

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施	36

七、还款保障措施	37

（一）本期专项债券偿债保障措施	37

（二）本期专项债券的投资者保护措施	38

# 一、债券情况

2025年海南省政府专项债券（一期）发行总额为14,800万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为10年期。本次债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。·

2025年海南省政府专项债券（一期）发行概况

| 债券名称 | 2025年海南省政府专项债券（一期） |
| --- | --- |
| 发行规模 | 14,800万元 |
| 债券期限 | 10年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 按半年支付，最后一次利息随本金一起支付 |
| 上市流通安排 | 于上市日（即招标日后第3个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通 |

# 二、地区情况

海口市位于北纬19°31′32″～20°04′52″，东经110°07′22″～110°42′32″。地处海南岛北部，东邻文昌市，南接定安县，西连澄迈县，北临琼州海峡与广东省隔海相望。东起大致坡镇老村，西至西秀镇拔南村，两端相距60.6千米；南起大坡镇五车上村，北至大海，两端相距62.5千米。国土面积2296.82平方千米，海域面积791平方千米。近三年地区财政情况如下表1：

表1  2021—2023年海口市财政情况

单位：亿元

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 2,057.06 | 2,134.80 | 2358.44 |
| 一般预算收入（一般公共预算收入） | 208.32 | 204.82 | 266.87 |
| 一般预算收入（一般公共预算总收入） | 473.11 | 518.12 | 578.08 |
| 政府性基金收入 | 119.69 | 192.34 | 140.39 |
| 其中：国有土地出让收入 | 101.59 | 176.60 | 124.67 |
| 政府性基金支出 | 161.45 | 310.21 | 264.76 |
| 其中：国有土地出让支出 | 70.91 | 147.61 | 109.46 |
| 地方债务限额 | 859.13 | 752.70 | 892.40 |
| 其中：一般债务限额 | 417.34 | 219.77 | 230.47 |
| 专项债务限额 | 441.79 | 532.93 | 661.93 |
| 地方债务余额 | 859.13 | 752.70 | 889.45 |
| 其中：一般债务余额 | 417.34 | 219.77 | 228.11 |
| 专项债务余额 | 441.79 | 532.93 | 661.34 |

注：以上数据来源于海口市财政局。

# 三、项目概述

# （一）项目基本情况

2025年海南省政府专项债券（一期）符合国家政策和海口市基础设施事业的建设发展。本期计划申请专项债券的项目共6个，基本情况如下：

1、项目名称：海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2020年11月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海南省重点园区海口江东新区，共包含3条道路，分别为南渡江大道(现状琼山大道至海文高速)、灵山路(南渡江大道至灵桂路)、顺达路(南渡江大道至灵桂路)。南渡江大道规划为园区快速路，道路全长约2.87km；灵山路道路等级为园区次干路，道路全长约0.393km，道路西侧有电力工程约0.473km；顺达路道路等级为园区主干路，道路全长约0.298km，道路东侧有缆线工程0.298km。

项目总体施工进度：已完成工程进度43%，其中道路工程完成36%，给排水工程完成49%，管廊工程完成68%。

2、项目名称：新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目

项目行业主管部门：海口市城市管理局

项目业主：海口市城市管理局

项目代建单位：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2020年6月-2025年6月

项目建设内容：项目位于海南省重点园区海口江东新区，该项目呈南北走向，琼山大道北起白驹大道，南至规划七号路，为园区主干路，总长1322m,红线宽度60m。该项目工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程等。

项目总体施工进度：项目总体已完成工程进度97%，其中桥梁工程完成100%，排水工程完成100%，道路工程完成99%，照明工程99%，交通工程路基工程完成95%。

3、项目名称：云美大道南延线、空保一横路等两条路项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2020年6月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海南省重点园区海口江东新区，云美大道南延线北起云美大道设计终点，南至绕城高速二期，规划为园区快速路+地面主干路形式，本次按地面主干道实施，道路全长2472m，规划红线宽度60m，包含地面辅道、高架快速路桥梁及龙进互通立交，其中高架快速路桥梁工程列入远期实施计划，本次不涉及；空保一横路西起云美西一路，东至云美大道南延线，为园区次干路，道路全长1438m，规划红线宽度30m。

项目总体施工进度：项目总体已完成工程进度99%，其中桥梁工程完成100%，道路工程完成100%，排水工程完成100%，照明工程完成99%，交安工程完成99%。。

4、项目名称：临空经济区基础设施配套建设项目二期工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2020年7月-2026年12月

项目建设内容：项目位于海南省重点园区海口江东新区，包括顺达路、桂江大道（中段）、空港环路、林香一路、美溪路（西段）及南贸大道（东1段）共6条园区道路以及道路附属工程，道路总长9.95千米；缆线沟工程总长10.0千米；电力沟工程总长5.8千米；设置桥梁4座，桥梁总长约180米；设置跨越规划河道涵洞1座，涵洞长约47米；空港环路下穿美兰互通，设置长约170米U槽路段；污水提升泵站1座，临时污水处理3座等。项目建设内容包含道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、电力沟工程、桥梁工程等。

项目总体施工进度：项目总体已完成工程进度99%，其中桥梁工程完成100%，道路工程完成100%，排水工程完成100%，照明工程完成98%，交安工程完成98%。

5、项目名称：美兰机场二期周边路网工程

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2019年1月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海南省重点园区海口江东新区，横穿海口美兰临空产业园，项目由东进场路段、临云互通段（含云美大道涉铁段）、美兰互通段三部分组成，道路全长7122.569米。其中，东进场路段全长1360米；云美大道起点段长962.639米；云美大道涉铁段长520米；东进场路终点段长370米；云美大道终点段长1795米；海文高速改造段长2114.93米。本项目属于美兰机场二期周边道路，为保障海南自贸港顺利建设，本项目需在2025年5月前完成项目建设任务，保障机场周边道路交通顺畅。

项目总体施工进度：项目总体已完成工程进度98%，其中桥梁工程完成97%，排水工程完成98%，道路工程完成98%。

6、项目名称：兰香园安置社区配套路网项目

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2020年7月-2025年12月

项目建设内容：项目位于海南省海口市江东新区，包含桥苑路、仙月路、金岳路、秀苑北路、南岳西路5条道路，全长约3.859km，道路红线宽度12～25m，道路等级为城市次干路、支路，次干路设计速度30km/h，支路设计速度20km/h。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、综合管廊等。

项目总体施工进度：已完成施工、监理单位招标及合同签订工作。施工单位已进场，项目总体完成形象进度约1%，其中清表工作完成50%。

# （二）事前绩效评估情况

此次申请专项债券资金之前，本单位对该项目进行了事前绩效评估，主要从以下方面展开论证：

### 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目建设是确保海口江东新区顺利建设的需要

江东新区建立后，2035 年美兰国际机场旅客吞吐量将提升至 6400 万人次，货邮吞吐量将达到 120 万吨，美兰国际机场区域将形成总客流 25 万人次/日的超大型门户综合交通枢纽。通过本项目的建设，可以解决交通拥堵的问题，进而确保海口江东新区的顺利建设。

（2）项目建设是完善海口市多区域交通服务功能的需要

本项目建成后，能够完善海口市多区域交通服务功能，建立完善的多式联运枢纽场站和集疏运体系，提升货运组织水平和衔接转换效率。强化临空经济区与美兰国际机场门户综合交通枢纽的深度交通融合，货运交通通过高速公路、国省道系统、城市货运通道实现。

- 项目建设是助力“海澄文一体化”建设的需要

社会主义新农村建设是一项艰巨复杂的系统工程，海口市在实施社会主义新农村建设发展战略中，坚持把城市发展和农村发展紧密结合起来，推进城乡基础设施一体化建设，建立城乡统筹的均等化公共服务体系，加快城乡统筹发展。大力推进城镇化，构建特色鲜明、布局合理、功能完善、规模适度的县域城镇体系，坚持以城带乡、以乡促城，城乡互动，全面推进新农村建设社会主义新农村，必须努力解决好农业、农村、农民问题，实现三农全面发展，加强农村基础设施建设，积极改善农村居住条件和生活环境，提高农民生活水平、生活质量是新农村建设的重要内容。

（4）项目建设是海南省国际旅游岛建设的需要

2010年1月4日，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。至此，海南国际旅游岛建设正式步入正轨。作为国家的重大战略部署，我国将在2020年将海南初步建成世界一流海岛休闲度假旅游胜地，使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。旅游业是海南最具特色、最具潜力和竞争力的优势产业。建设海南国际旅游岛，大力发展以旅游业为龙头的现代服务业，是海南全面落实科学发展观的重大战略举措。

本项目建设有利于保障海口市江东新区的顺利建设，进而以点带面地带动整个区域的经济和旅游发展，有利于进一步推动海南国际旅游岛的建设进程。

综上所述，项目符合海南省的总体规划。本项目的建设可以提高广大人民群众的生活水平、优化生活环境，提高海口市经济水平的发展，加快海口市的建设，是提升海口市构建和谐社会的重要内容，是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著,项目是必要的。

### 2、项目收益性

本项目收入来源为项目自身收入，相对稳定且来源可靠。项目在债券存续期收益性较好。

### 3、项目建设投资合规性与成熟度

本项目已取得政府相关批复，项目建设投资具备合规性。

项目技术经济合理，有较好的可实施性，具备在要求时限内的开工条件且能够形成实物工作量，项目成熟度较高。

### 4、项目资金来源和到位可行性

本项目的主要资金来源于政府投资，包括申请地方政府专项债券资金等，有较好的可行性。

### 5、项目收入、成本、收益预测的合理性

本项目收入来源为项目自身收入。债券存续期内，本项目本息覆盖倍数可达1.20以上。综上，在满足假设条件的前提下，能够满足资金筹措充足性的要求。项目收入、成本、收益情况均根据充分依据测算得出，较为合理。

### 6、债券资金需求合理性

为保障本项目合理融资需求，按照《新预算法》(2014年修订)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库【2018】61号)等文件精神，海南省人民政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，本次拟申请14,800万元，以满足项目融资需求。基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。

通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

### 7、项目偿债计划可行性以及潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估

本项目偿付资金来源为项目自身收入。项目在债券存续期间不存在任何资金缺口，偿债计划符合项目实际情况，偿债计划可行。

债券偿付资金主要来自项目自身收入，偿债风险主要来源于项目自身收入变动导致的市场风险。结合海南经济发展及历年同类型项目综合情况来看，项目自身收入相对稳定，相对风险可控;另一方面，制定风险应对预案，一旦出现不利变化，明确处理和保障措施，切实防范和化解财政金融风险。

### 8、绩效目标合理性

项目有明确的绩效目标，并且从产出指标、效益指标、满意度指标来综合考量项目的绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配。项目绩效目标设置能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

综上，本项目经事前绩效评估，已具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

为保障本项目合理融资需求，按照《预算法》（2014年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和海口市2025年发债计划，海口市政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，以满足海口市基础设施建设的融资需求。

# 四、项目平衡实施方案

## 1.资金充足性

（1）海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目

本期计划发行专项债券1,500.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（2）新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目

本期计划发行专项债券2,100.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（3）云美大道南延线、空保一横路等两条路项目

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（4）临空经济区基础设施配套建设项目二期工程

本期计划发行专项债券3,200.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（5）美兰机场二期周边路网工程

本期计划发行专项债券6,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.20，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

（6）兰香园安置社区配套路网项目

本期计划发行专项债券1,000.00万元。本息覆盖倍数可达到1.21，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

详见表2：

表2-1海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目 | 164,903.46 | 2,171.23 | 386.23 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1.21 | 1.21 |

表2-2新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目 | 67,561.87 | 3,026.23 | 527.23 | 2,100.00 | 2,520.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-3云美大道南延线、空保一横路等两条路项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目 | 70,710.79 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

表2-4临空经济区基础设施配套建设项目二期工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程 | 126,852.37 | 4,612.50 | 868.50 | 3,200.00 | 3,840.00 | 1.23 | 1.20 |

表2-5美兰机场二期周边路网工程本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美兰机场二期周边路网工程 | 199,906.50 | 8,662.45 | 1,522.45 | 6,000.00 | 7,200.00 | 1.21 | 1.20 |

表2-6兰香园安置社区配套路网项目本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰香园安置社区配套路网项目 | 41,016.12 | 1,451.23 | 261.23 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1.22 | 1.21 |

### 1.1投资估算

本期计划发行债券利率暂按2.00%进行测算，发行费率暂取0.10%。其中：海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目总投资为164,903.46万元；新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目总投资为67,561.87万元；云美大道南延线、空保一横路等两条路项目总投资为70,710.79万元；临空经济区基础设施配套建设项目总投资为126,852.37万元；美兰机场二期周边路网工程总投资为199,906.50万元；兰香园安置社区配套路网项目总投资为41,016.12万元。

各子项目总投资构成详见表3：

表3-1海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 114,984.03 | 164,886.96 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 15.00 | 15.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.50 |
| 1.4 | 合计 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 115,000.53 | 164,903.46 |

表3-2新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,079.77 | 67,538.77 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 21.00 | 21.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 2.10 | 2.10 |
| 1.4 | 合计 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,102.87 | 67,561.87 |

表3-3云美大道南延线、空保一横路等两条路项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,599.79 | 70,699.79 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,610.79 | 70,710.79 |

表3-4临空经济区基础设施配套建设项目二期工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,529.00 | 47,472.47 | 126,753.17 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - | 32.00 | 64.00 | 96.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 3.20 | - | 3.20 |
| 1.4 | 合计 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,564.20 | 47,536.47 | 126,852.37 |

表3-5美兰机场二期周边路网工程总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 合计 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 |

| 序号 | 项目名称 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 1,400.00 | 1,200.00 | 68,868.32 | 1,400.00 | 199,840.50 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
| 1.4 | 合计 | 1,400.00 | 1,200.00 | 68,934.32 | 1,400.00 | 199,906.50 |

表3-6兰香园安置社区配套路网项目总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,405.12 | 41,005.12 |
| 1.2 | 建设期利息 | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 1.4 | 合计 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,416.12 | 41,016.12 |

### 1.2债券发行和还本付息

本期债券发行所涉及项目的还本付息方式为利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行期限均为10年。海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目债券本息合计1,800.00万元；新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目债券本息合计2,520.00万元；云美大道南延线、空保一横路等两条路项目债券本息合计1,200.00万元；临空经济区基础设施配套建设项目二期工程债券本息合计3,840.00万元；美兰机场二期周边路网工程债券本息合计7,200.00万元；兰香园安置社区配套路网项目债券本息合计1,200.00万元。

自发行之日起债券存续期还本付息情况如表4：

表4-1海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目还本付息表

单位：人民帀万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,500.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 本期还款 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,500.00 |
| 利息支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 300.00 |
| 本期还款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1,515.00 | 1,800.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 付息 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 300.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - |  |

表4-2新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 本期专项债券发行 | 2,100.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 本期还款 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 2,100.00 |
| 利息支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 21.00 | 420.00 |
| 本期还款 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2,121.00 | 2,520.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 付息 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 21.00 | 420.00 |
| 期末专项债券余额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | - |  |

表4-3云美大道南延线、空保一横路等两条路项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

表4-4临空经济区基础设施配套建设项目二期工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 本期专项债券发行 | 3,200.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| 本期还款 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 3,200.00 |
| 利息支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 640.00 |
| 本期还款 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 3,232.00 | 3,840.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 付息 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 640.00 |
| 期末专项债券余额 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | - |  |

表4-5美兰机场二期周边路网工程还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 本期还款 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 期末专项债券余额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 6,000.00 |
| 利息支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| 本期还款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 6,060.00 | 7,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 付息 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| 期末专项债券余额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - |  |

表4-6兰香园安置社区配套路网项目还本付息表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 本期专项债券发行 | 1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 本期还款 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 本期专项债券发行 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 利息支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 本期还款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
| 期末专项债券余额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |  |

### 1.3发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

（1）海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目

本项目累计资金筹措总额164,903.46万元，其中，自筹资金163,403.46万元，本期计划发行专项债券1,500.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（2）新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目

本项目累计资金筹措总额67,561.87万元，其中，自筹资金65,461.87万元，本期计划发行专项债券2,100.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（3）云美大道南延线、空保一横路等两条路项目

本项目累计资金筹措总额70,710.79万元，其中，自筹资金69,710.79万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（4）临空经济区基础设施配套建设项目二期工程

本项目累计资金筹措总额126,852.37万元，其中，自筹资金123,652.37万元，本期计划发行专项债券3,200.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（5）美兰机场二期周边路网工程

本项目累计资金筹措总额199,906.50万元，其中，自筹资金194,906.50万元，本期计划发行专项债券6,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

（6）兰香园安置社区配套路网项目

本项目累计资金筹措总额41,016.12万元，其中，自筹资金40,016.12万元，本期计划发行专项债券1,000.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

各年度投资计划及资金筹措方案详见表5，项目现金流模拟测算表详见表6：

表5-1 海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 113,500.53 | 163,403.46 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - |  |  | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | 合计 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 115,000.53 | 164,903.46 |

表5-2 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 52,002.87 | 65,461.87 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - |  |  | - | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 3 | 合计 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,102.87 | 67,561.87 |

表5-3 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 27,610.79 | 69,710.79 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,610.79 | 70,710.79 |

表5-4 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 11,364.20 | 47,536.47 | 123,652.37 |
| 2 | 本期债券发行 | - | - | - | - | - | 3,200.00 | - | 3,200.00 |
| 3 | 合计 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,564.20 | 47,536.47 | 126,852.37 |

表5-5 美兰机场二期周边路网工程投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | 62,934.32 | 194,906.50 |
| 2 | 本期债券发行 |  |  | - | - |  |  | - | 6,000.00 | 205,906.50 |
| 3 | 合计 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | 68,934.32 | 199,906.50 |

表5-6 兰香园安置社区配套路网项目投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 21,416.12 | 40,016.12 |
| 2 | 本期债券发行 | - |  |  | - | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | 合计 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,416.12 | 41,016.12 |

表6-1 海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 113,500.53 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,500.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 115,000.53 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 114,984.03 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 15.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.50 |
| 现金流出总额 | 5,000.00 | 10,801.29 | 32,101.64 | - | 2,000.00 | 115,000.53 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 550.05 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 |
| 现金流入总额 | 550.05 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 137.51 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 |
| 债券还本付息 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 167.51 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 382.54 | 165.41 | 165.41 | 165.41 | 165.41 | 165.41 |
| 期末项目累计现金结存额 | 382.54 | 547.95 | 713.36 | 878.77 | 1,044.18 | 1,209.59 |

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | 163,403.46 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,500.00 |
| 运营期现金流入 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 2,895.00 |
| 现金流入总额 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 167,798.46 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | 164,886.96 |
| 运营期现金流出 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 723.77 |
| 债券还本付息 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1,515.00 | 1,800.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.50 |
| 现金流出总额 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 1,580.14 | 167,412.23 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 165.41 | 165.41 | 165.41 | -1,319.59 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,375.00 | 1,540.41 | 1,705.82 | 386.23 | - |

表6-2 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 52,002.87 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 2,100.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,102.87 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,079.77 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 21.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 2.10 |
| 现金流出总额 | 3,700.00 | 6,700.00 | 1,900.00 | 1,124.00 | 35.00 | 54,102.87 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 766.65 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 |
| 现金流入总额 | 766.65 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 191.66 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |
| 债券还本付息 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 233.66 | 132.79 | 132.79 | 132.79 | 132.79 | 132.79 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 532.99 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | 230.36 |
| 期末项目累计现金结存额 | 532.99 | 763.35 | 993.71 | 1,224.07 | 1,454.43 | 1,684.79 |

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | 65,461.87 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 2,100.00 |
| 运营期现金流入 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 4,035.00 |
| 现金流入总额 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 71,596.87 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | 67,538.77 |
| 运营期现金流出 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 1,008.77 |
| 债券还本付息 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2,121.00 | 2,520.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 2.10 |
| 现金流出总额 | 132.79 | 132.79 | 132.79 | 2,211.79 | 71,069.64 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | -1,848.64 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 1,915.15 | 2,145.51 | 2,375.87 | 527.23 | - |

表6-3 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 27,610.79 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,610.79 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,599.79 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 20,100.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | 28,610.79 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 | 808.79 |

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | 69,710.79 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 72,645.79 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | 70,699.79 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 72,384.56 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

表6-4 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 11,364.20 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 3,200.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,564.20 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,529.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | 32.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 3.20 |
| 现金流出总额 | 20,000.00 | 13,199.70 | 20,000.00 | 11,400.00 | 152.00 | 14,564.20 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 47,536.47 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 1,230.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
| 现金流入总额 | 47,536.47 | 1,230.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 47,472.47 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 307.50 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 153.75 |
| 债券还本付息 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 47,536.47 | 371.50 | 217.75 | 217.75 | 217.75 | 217.75 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 858.50 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | 397.25 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 858.50 | 1,255.75 | 1,653.00 | 2,050.25 | 2,447.50 |

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | 123,652.37 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 3,200.00 |
| 运营期现金流入 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 6,150.00 |
| 现金流入总额 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 133,002.37 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | 126,753.17 |
| 运营期现金流出 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 1,537.50 |
| 债券还本付息 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 3,232.00 | 3,840.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 3.20 |
| 现金流出总额 | 217.75 | 217.75 | 217.75 | 3,385.75 | 132,133.87 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 397.25 | 397.25 | 397.25 | -2,770.75 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 2,844.75 | 3,242.00 | 3,639.25 | 868.50 | - |

表6-5 美兰机场二期周边路网工程现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | - | - | - |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 12,253.32 | 24,000.00 | 71,118.86 | 20,000.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,200.00 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 62,934.32 | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | 2,194.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
| 现金流入总额 | 68,934.32 | 2,194.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 68,868.32 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | 548.63 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 |
| 债券还本付息 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 债券发行费用 | 6.00 | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 68,934.32 | 668.63 | 379.88 | 379.88 | 379.88 | 379.88 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | 1,525.87 | 659.62 | 659.62 | 659.62 | 659.62 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | 1,525.87 | 2,185.49 | 2,845.11 | 3,504.73 | 4,164.35 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 193,906.50 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 6,000.00 |
| 运营期现金流入 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 11,550.00 |
| 现金流入总额 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 211,456.50 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 199,840.50 |
| 运营期现金流出 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 2,887.55 |
| 债券还本付息 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 6,060.00 | 7,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | 6.00 |
| 现金流出总额 | 379.88 | 379.88 | 379.88 | 379.88 | 6,319.88 | 209,934.05 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 659.62 | 659.62 | 659.62 | 659.62 | -5,280.38 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 4,823.97 | 5,483.59 | 6,143.21 | 6,802.83 | 1,522.45 | - |

表6-6 兰香园安置社区配套路网项目现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 21,416.12 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | - | - | - | - | - |
| 现金流入总额 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,416.12 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,405.12 |
| 运营期现金流出 | - | - | - | - | - |
| 债券还本付息 | - | - | - | - | 10.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 5,100.00 | 2,700.00 | 3,400.00 | 7,400.00 | 22,416.12 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | - | - | - |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | - | - | - |

| 年度 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流入总额 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 111.91 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 255.74 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | 110.61 |
| 期末项目累计现金结存额 | 255.74 | 366.35 | 476.96 | 587.57 | 698.18 | 808.79 |

| 年度 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | 40,016.12 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | 1,000.00 |
| 运营期现金流入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 现金流入总额 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 42,951.12 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | 41,005.12 |
| 运营期现金流出 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 债券还本付息 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,010.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | 1.00 |
| 现金流出总额 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 1,053.54 | 42,689.89 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 110.61 | 110.61 | 110.61 | -879.39 | - |
| 期末项目累计现金结存额 | 919.40 | 1,030.01 | 1,140.62 | 261.23 | - |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现债券存续期内所需建设资金存在缺口的情况，且本项目债券存续期内各年期末累计现金结存额均为正值，项目收益在满足专项债券还本付息的前提下，仍有资金结余，显示项目具备偿债能力和可持续性。

### 1.4小结

综上，在本期专项债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

## 2.资金稳定性

海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目、新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目、云美大道南延线、空保一横路等两条路项目、临空经济区基础设施配套建设项目二期工程、美兰机场二期周边路网工程、兰香园安置社区配套路网项目专项债券还本付息均以土地出让净收益为基础。

表7-1海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 550.05 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 |
| 土地出让收入合计 | 550.05 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 137.51 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 |
| 土地出让净收益 | 412.54 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 2,895.00 |
| 土地出让收入合计 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 260.55 | 2,895.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 723.77 |
| 土地出让净收益 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 195.41 | 2,171.23 |

表7-2 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 766.65 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 |
| 土地出让收入合计 | 766.65 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 191.66 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |
| 土地出让净收益 | 574.99 | 272.36 | 272.36 | 272.36 | 272.36 | 272.36 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 4,035.00 |
| 土地出让收入合计 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 4,035.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 1,008.77 |
| 土地出让净收益 | 272.36 | 272.36 | 272.36 | 272.36 | 3,026.23 |

表7-3 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

表7-4 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,230.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
| 土地出让收入合计 | 1,230.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 307.50 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 153.75 |
| 土地出让净收益 | 922.50 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 461.25 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 6,150.00 |
| 土地出让收入合计 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 6,150.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 153.75 | 1,537.50 |
| 土地出让净收益 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | 4,612.50 |

表7-5 美兰机场二期周边路网工程土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 2,194.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
| 土地出让收入合计 | 2,194.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 548.63 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 |
| 土地出让净收益 | 1,645.87 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 779.62 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 11,550.00 |
| 土地出让收入合计 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 11,550.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 259.88 | 2,887.55 |
| 土地出让净收益 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 8,662.45 |

表7-6 兰香园安置社区配套路网项目土地出让收入预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 土地出让收入合计 | 367.65 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 91.91 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |
| 土地出让净收益 | 275.74 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 土地出让收入合计 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 1,935.00 |
| 政策性成本及基金扣除（25%） | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 483.77 |
| 土地出让净收益 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 1,451.23 |

根据《2025年海南省政府专项债券（一期）项目偿债收入来源的说明函》，本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。用于本次发行专项债券的项目偿债的土地出让情况见下表：

表8土地出让情况表

| 序号 | 项目名称 | 地块编号 | 面积 | 预估地价 | 土地性质 | 预计出让年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （万元/亩） |  |  |
| 1 | 海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目 | JDWH-04-D09-03 | 1.93 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |
| 2 | 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目 | JDWH-04-D09-04 | 2.69 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |
| 3 | 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目 | JDWH-04-D09-05 | 1.29 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |
| 4 | 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程 | JDWH-04-D09-06 | 4.10 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |
| 5 | 美兰机场二期周边路网工程 | JDWH-04-D09-07 | 7.70 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |
| 6 | 兰香园安置社区配套路网项目 | JDWH-04-D09-08 | 1.29 | 1,500.00 | 商务用地 | 2027-2035 |

根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综[2006]68号）等相关文件要求，海口市土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金等各项资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的25%计提。

按照预估的土地出让单价、出让计划及成本费用，在项目存续期间有稳定的政府性基金收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。因此，本期专项债券项目资金稳定性较可靠。项目债券存续期内资金留存情况如下图所示。

图1 债券存续期海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目资金留存情况

图2 债券存续期新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目资金留存情况

图3 债券存续期云美大道南延线、空保一横路等两条路项目资金留存情况

图4 债券存续期临空经济区基础设施配套建设项目二期工程资金留存情况

图5 债券存续期美兰机场二期周边路网工程资金留存情况

图6 债券存续期兰香园安置社区配套路网项目资金留存情况

综上，针对本项目在本期专项债券存续期内还本付息留存资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。

# 五、压力测试情况

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的土地出让收入下降15%的情况下，项目的债券本息覆盖倍数仍然＞1；当项目的债券利率上升15%的情况下，项目的债券本息覆盖倍数仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表9：

表9-1海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-2 新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-3 云美大道南延线、空保一横路等两条路项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

表9-4 临空经济区基础设施配套建设项目二期工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.42 | 1.49 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-5 美兰机场二期周边路网工程压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.47 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |

表9-6 兰香园安置社区配套路网项目压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让收入变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.41 | 1.48 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.40 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 |
| 债券利率变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本金资金覆盖率 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 债券本息资金覆盖率 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 债券本息资金覆盖倍数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |

总体来看，本项目政府性基金收入对其拟募集资金的还本付息保障程度较高。建议进一步关注宏观经济环境及利率等影响项目收益情况的风险要素。如项目假设条件发生变化，而导致不能偿还到期债券本金时，本项目可在专项债务限额内以及满足资金覆盖率要求的情况下，发行专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

# 六、潜在风险评估

# （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

### 1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

### 2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。

### 3、财务风险

项目总投资规模较大，可能会形成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请发行债券解决，在债券资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

### 4.社会风险

项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等，在项目实施期间可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪，干扰项目的正常进度，处理不当可能导致项目工期无限期延长的风险。

# （二）影响项目收益的风险及控制措施

工程可行性研究报告中的总投资额与实际造价成本可能会发生偏差，影响资金项目资金投入和发债计划安排。

风险控制措施：按照县政府主管部门的批复结果及时调整项目资金投入计划，保障项目顺利实施。

# （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：债券内所含项目的可行性研究报告均聘请了国内知名研究院经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，县政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

### 2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

### 3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于此次发行债券涉及项目建设期较长，项目经营收入回款较慢，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新的政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

# 七、还款保障措施

# （一）本期专项债券偿债保障措施

1、根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预【2016】155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预【2016】155号）规定,及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施进行偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

# （二）本期专项债券的投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），海南省政府先后制定了相关政策性文件，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

海口市路桥建设投资有限公司

2025年2月13日

本息覆盖率=（期末项目累计现金结存额/债券本息）+1，下同。

本息覆盖倍数=用于资金平衡的项目收益/债券本息，下同。