2025年海南省政府专项债券（一期）

债券资金调整收益与融资自求平衡方案

海口江东新区园区基础设施七期

财政部门：海口市财政局

主管部门：海口江东新区管理局

项目单位：海口市路桥建设投资有限公司

2025年6月

# 一、债券情况

根据《关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引>的通知》（财预〔2021〕110号）、《地方政府专项债券用途调整操作指引》第五条“专项债券资金已安排的项目，可以申请调整的具体情形包括：（一）项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求或需求少于预期的；”为了加快债券资金使用效率，现将：2025年海南省政府专项债券（一期）中已发行“江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）”的债券资金合计700.00万元调剂于海口江东新区园区基础设施七期。

2025年2月，2025年海南省政府专项债券（一期）发行成功，其中江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）发行金额为1,900.00万元，发行利率为1.76%，发行期限为10年。

本期调整项目具体情况如下表：

表1 调整项目情况汇总表

单位：人民币万元

| 债券名称 | 项目名称 | 原安排金额 | 调减金额 | 债券期限 | 发行利率 | 项目名称 | 调增金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年海南省政府专项债券（一期） | 江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段） | 1,900.00 | 700.00 | 10年 | 1.76% | 海口江东新区园区基础设施七期 | 700.00 |

为保障本项目合理融资需求，按照《新预算法》（2014年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和海口市2025年发债计划，海口市人民政府决定通过调增已发行地方政府专项债券实施本项目，以满足海口市基础设施建设的融资需求。

# 二、地区情况

海口市，别称“椰城”，海南省省会，国家“一带一路”战略支点城市，中国（海南）自由贸易试验区（港）核心城市，地处海南岛北部，东邻文昌，西接澄迈，南毗定安，北濒琼州海峡，是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。海口拥有“中国魅力城市”、“中国最具幸福感城市”、“中国最具投资潜力城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家环境保护模范城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“国家历史文化名城”、“全国文明城市”、“全国双拥模范城市”等荣誉称号，荣获住建部颁发的年度“中国人居环境奖”，2018年被联合国国际湿地公约组织评定为全球首批“国际湿地城市”。

地区财政情况详见下表：

表2 2022—2024年海口市财政情况

单位：亿元

| 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值 | 2,134.80 | 2,358.44 | 2,470.63 |
| 一般预算收入（一般公共预算收入） | 204.82 | 266.87 | 258.26 |
| 一般预算收入（一般公共预算总收入） | 518.12 | 578.08 | 597.76 |
| 政府性基金收入 | 192.34 | 140.39 | 120.43 |
| 其中：国有土地出让收入 | 176.60 | 124.67 | 108.59 |
| 政府性基金支出 | 310.21 | 264.76 | 294.07 |
| 其中：国有土地出让支出 | 147.61 | 109.46 | 72.02 |
| 地方债务限额 | 752.70 | 892.40 | 1161.30 |
| 其中：一般债务限额 | 219.77 | 230.47 | 235.24 |
| 专项债务限额 | 532.93 | 661.93 | 926.07 |
| 地方债务余额 | 752.70 | 889.45 | 1,141.70 |
| 其中：一般债务余额 | 219.77 | 228.11 | 227.33 |
| 专项债务余额 | 532.93 | 661.34 | 914.37 |

注：以上数据来源于海口市财政局。

# 三、项目概述

# （一）项目基本情况

海口江东新区园区基础设施七期项目建设符合国家政策支持方向，并有利于海口市基础设施建设的发展，项目基本情况如下：

项目名称：海口江东新区园区基础设施七期

项目行业主管部门：海口江东新区管理局

项目业主：海口市路桥建设投资有限公司

项目建设期：2025年6月-2026年12月

项目建设内容：共包含四个子项七条道路：子项一春晖园安置社区配套基础设施功能完善工程(里雍街)，位于文化交往组团；子项二海口市职工活动中心配套基础设施功能完善工程(贸文一路、芙海东路)，位于高教科研组团，子项三江东新区文化交往组团市政基础设施功能完善工程(颜城路、双宅巷)位于，文化交往组团；子项四高品质饮用水厂配套基础设施功能完善工程(水厂一路、水厂二路)，位于离岸创新创业组团。该项目共包括7条市政道路，总长度1486.441m。其中城市次干路1条，为颜城路，长度327.498m；城市支路6条，分别为里雍街：双宅巷、贸文一路、芙海东路、水厂一路、水厂二路，总长度1158.943m。主要建设内容包括道路、交通、给水、排水、管廊照明、电力等工程;预留通讯、燃气管位。

项目总体施工进度：海口江东新区园区基础设施七期已完成初步设计及概算审批。

# （二）项目相关批复

2025年1月10日，取得《海口江东新区管理局关于同意海口江东新区园区基础设施七期可行性研究报告的复函》（海江东审〔2025〕1号），同意建设海口江东新区园区基础设施七期。项目估算总投资为7,785.27万元，其中工程费用4,066.71万元，工程建设其他费3,261.76万元(含征地拆迁费2,629.70万元，该项费用以辖区政府批复为准)，预备费375.90万元，建设单位管理费80.90万元。

2025年5月22日，取得《海口江东新区管理局关于同意海口江东新区园区基础设施七期初步设计及概算的函》（海江东审〔2025〕54号），原则同意海口江东新区园区基础设施七期初步设计方案，同意按此方案开展施工图设计。概算总投资6,599.69万元，其中建安工程费3,919.07万元，工程建设其他费用2,382.16万元(含暂估征地拆迁1,838.02万元，最终以辖区政府批复为准)，基本预备费223.16万元，建设单位管理费75.30万元。

# （三）事前绩效评估情况

此次申请专项债券资金之前，本单位对该项目进行了事前绩效评估，主要从以下方面展开论证：

### 1、项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目建设将进一步完善区域基础设施的建设，为沿线土地资源使用开发提供保障

海口市江东新区按规划所制定的目标正加快各区域组团的建设。随着区域空间的逐步拓展和经济活力的逐步增强，需要配套完善基础设施。而交通建设对土地利用有导向作用，土地开发利用，必须以道路的修建为基础。本项目的实施是周边土地资源使用开发的前提和必要条件,有利于推进所在区域的城市化进程，多方式影响发展区域经济，带动周边经济的发展，加速区域的社会发展，并对片区内经济发展和人民生活改善程度起到了积极的促进作用。

（2）项目建设是海口市城市化发展的需要

随着城市化水平的不断提高，海口市在努力形成一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势的同时，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。

良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设。城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的城市交通将为海口市提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

综上所述，项目符合海南省的总体规划。本项目的建设可以提高广大人民群众的生活水平、优化生活环境，提高海口市经济水平的发展，加快海口市的建设，是提升海口市构建和谐社会的重要内容，是一项为民、惠民、利民的工程。本项目社会效益显著,项目是必要的。

### 2、项目收益性

本项目收入来源为项目土地出让收入、广告牌收入、停车位收入，相对稳定且来源可靠。项目在债券存续期收益性较好。

### 3、项目收益性

本项目的建设可以提高广大人民群众的生活水平、优化生活环境，提高海口市经济水平的发展，加快海口市的建设，是提升海口市构建和谐社会的重要内容，是一项为民、惠民、利民的工程。

### 4、项目建设投资合规性与成熟度

本项目已取得政府相关批复，项目建设投资具备合规性。

项目技术经济合理，有较好的可实施性，具备在要求时限内的开工条件且能够形成实物工作量，项目成熟度较高。

### 5、项目资金来源和到位可行性

本项目的主要资金来源于政府投资，包括申请地方政府专项债券资金等，有较好的可行性。

### 6、项目收入、成本、收益预测的合理性

本项目收入来源为土地出让收入、广告牌收入、停车位收入。债券存续期内，本项目本息覆盖倍数可达1.20以上。综上，在满足假设条件的前提下，能够满足资金筹措充足性的要求。项目收入、成本、收益情况均根据充分依据测算得出，较为合理。

### 7、债券资金需求合理性

为保障本项目合理融资需求，按照《预算法》(2014年修订)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号)、《关于印发<地方政府专项债券用途调整操作指引>的通知》（财预〔2021〕110号）、《地方政府专项债券用途调整操作指引》等文件精神，海南省人民政府决定通过调整发行地方政府专项债券实施本项目，本次拟调增700.00万元，以满足项目融资需求。基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。

通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，本期专项债券存续期内未发现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

### 8、项目偿债计划可行性以及潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估

本项目偿付资金来源为土地出让收入、广告牌收入、停车位收入。项目在债券存续期间不存在任何资金缺口，偿债计划符合项目实际情况，偿债计划可行。

债券偿付资金主要来自土地出让收入、广告牌收入、停车位收入，偿债风险主要来源于项目自身收入变动导致的市场风险。结合海南经济发展及历年同类型项目综合情况来看，项目自身收入相对稳定，相对风险可控；另一方面，制定风险应对预案，一旦出现不利变化，明确处理和保障措施，切实防范和化解财政金融风险。

### 9、绩效目标合理性

项目有明确的绩效目标，并且从产出指标、效益指标、满意度指标来综合考量项目的绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配。项目绩效目标设置能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

综上，本项目经事前绩效评估，已具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

为保障本项目合理融资需求，按照《预算法》（2014年修订）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等文件精神，结合本项目建设计划和海口市2025年发债计划，海口市政府决定通过调整发行地方政府专项债券实施本项目，以满足海口市基础设施建设的融资需求。

# 四、项目平衡实施方案

## 1.资金充足性

本期计划调增专项债券700.00万元。本息覆盖倍数可达到1.28，根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。

详见表3：

表3海口江东新区园区基础设施七期本息覆盖倍数表

单位：人民币万元

| 项目 | 调整后项目总投资 | 用于资金平衡的项目收益 | 期末项目累计现金结存额 | 本期计划发行额度 | 预计债券本息合计 | 本息覆盖率 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口江东新区园区基础设施七期 | 6,618.17 | 1,053.00 | 248.28 | 700.00 | 823.20 | 1.30 | 1.28 |

### 1.1投资估算

海口江东新区园区基础设施七期总投资为6,618.17万元。总投资构成详见表4：

表4 海口江东新区园区基础设施七期总投资估算表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设投资 | 5,279.75 | 1,319.94 | 6,599.69 |
| 1.2 | 建设期利息 | 6.16 | 12.32 | 18.48 |
| 1.4 | 合计 | 5,285.91 | 1,332.26 | 6,618.17 |

### 1.2债券发行和还本付息

本期债券发行所涉及项目的还本付息方式为利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行期限为10年。海口江东新区园区基础设施七期债券本息合计823.20万元。

自发行之日起债券存续期还本付息情况如表5：

表5 海口江东新区园区基础设施七期还本付息表

单位：人民帀万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | - | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 本期专项债券调增 | 700.00 | - | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6.16 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| 本期还款 | 6.16 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | - | - |
| 付息 | 6.16 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| 期末专项债券余额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初专项债券余额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |
| 本期专项债券调增 | - | - | - | - | - | 700.00 |
| 利息支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 6.16 | 123.20 |
| 本期还款 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 706.16 | 823.20 |
| 其中：还本 | - | - | - | - | 700.00 | 700.00 |
| 付息 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 6.16 | 123.20 |
| 期末专项债券余额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - | - |

### 1.3发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

海口江东新区园区基础设施七期，本项目累计资金筹措总额6,618.17万元，其中，自筹资金5,918.17万元，本期计划调增专项债券700.00万元。本项目的自筹资金，由财政资金统筹安排。

各年度投资计划及资金筹措方案详见表6，项目现金流模拟测算表详见表7：

表6 海口江东新区园区基础设施七期投资计划及资金筹措表

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 4,585.91 | 1,332.26 | 5,918.17 |
| 2 | 本期债券发行 | 700.00 | - | 700.00 |
| 3 | 合计 | 5,285.91 | 1,332.26 | 6,618.17 |

表7 海口江东新区园区基础设施七期现金流模拟测算表

单位：人民币万元

| 年度 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | 4,585.91 | 1,332.26 | - | - | - | - |
| 本期债券资金流入 | 700.00 | - | - | - | - | - |
| 运营期现金流入 | - | - | 238.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 |
| 现金流入总额 | 5,285.91 | 1,332.26 | 238.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | 5,279.75 | 1,319.94 | - | - | - | - |
| 运营期现金流出 | - | - | 61.32 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |
| 债券还本付息 | 6.16 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 5,285.91 | 1,332.26 | 73.64 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | - | - | 164.68 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
| 期末项目累计现金结存额 | - | - | 164.68 | 261.86 | 359.04 | 456.22 |

| 年度 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 自筹资金流入 | - | - | - | - | - | 5,918.17 |
| 本期债券资金流入 | - | - | - | - | - | 700.00 |
| 运营期现金流入 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 1,424.88 |
| 现金流入总额 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 8,043.05 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 建设期资金流出 | - | - | - | - | - | 6,599.69 |
| 运营期现金流出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 371.88 |
| 债券还本付息 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 706.16 | 823.20 |
| 债券发行费用 | - | - | - | - | - | - |
| 现金流出总额 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 744.98 | 7,794.77 |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |
| 当年项目现金净流入 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | -596.66 | 248.28 |
| 期末项目累计现金结存额 | 553.40 | 650.58 | 747.76 | 844.94 | 248.28 | - |

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现债券存续期内所需建设资金存在缺口的情况，且本项目债券存续期内各年期末累计现金结存额均为正值，项目收益在满足专项债券还本付息的前提下，仍有资金结余，显示项目具备偿债能力和可持续性。

### 1.4小结

综上，在本期专项债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

## 2.资金稳定性

（1）项目收入

①土地出让收入预测

根据《2025年海南省政府专项债券（一期）调整项目偿债收入来源的说明函》，本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。本次调增专项债券项目偿债的土地出让情况详见表8。

表8 土地出让情况表

| 序号 | 项目名称 | 地块编号 | 面积 | 预估地价 | 土地性质 | 预计出让年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （万元/亩） |  |  |
| 1 | 海口江东新区园区基础设施七期 | JDZH-02-A09-1-06 | 0.60 | 1,500.00 | 二类居住 | 2027-2035 |

②广告牌出租收入预测

本项目预留10个广告牌，结合周边同区域、同水平、同档位的广告出租单价暂按5,000.00元/个/月计算，基于谨慎性原则，运营期出租率暂按90%考虑。

③停车位收入预测

本项目预留20个停车位，结合周边同区域、同水平、同档位停车位出租收入单价暂按200.00元/个/月计算，基于谨慎性原则，运营期出租率暂按90%考虑。

（2）项目成本

①土地出让成本

根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，海口市土地出让收入需计提国有土地收益基金农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的25%计提。按照预估的土地出让单价、出让计划及成本费用在项目存续期间有稳定的政府性基金收入及专项收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

②运营成本

参考同类项目运营管理经验，运营成本一般按照项目运营收入的一定比例预估。参考同类项目运营成本占比数据，本项目运营成本暂按广告牌出租收入及停车位收入的20%测算。

③相关税费

A．增值税：根据《中华人民共和国增值税法》，广告牌出租收入、停车位收入增值税税率为9%。

B．城建及教育费附加：根据《中华人民共和国城市维护建设税法》，市区税率为7%；根据《征收教育费附加的暂行规定》，教育费附加的税率为3%，地方教育费附加税率为2%。

C．企业所得税：根据《海南自由贸易港建设总体方案》，对注册在海南自贸港并实质性运营的企业（负面清单行业除外），减按15%征收企业所得税。

表9 海口江东新区园区基础设施七期收入成本预测表

单位：人民币万元

| 运营期 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让金收入 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 广告牌收入 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 停车位收入 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| 收入合计 | 238.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 |
| 土地出让成本 | 45.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 运营成本 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 相关税费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| 成本合计 | 61.32 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |

| 运营期 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让金收入 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 900.00 |
| 广告牌收入 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 486.00 |
| 停车位收入 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 38.88 |
| 收入合计 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 1,424.88 |
| 土地出让成本 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 225.00 |
| 运营成本 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 104.94 |
| 相关税费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 41.94 |
| 成本合计 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 371.88 |

海口江东新区园区基础设施七期还本付息以土地出让收入、广告牌收入、停车位收入为基础。可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。综上，针对本项目在本期专项债券存续期内还本付息资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。本项目债券存续期内资金留存情况如下图所示。

图1 债券存续期海口江东新区园区基础设施七期资金留存情况

综上，针对本项目在本期专项债券存续期内还本付息留存资金的测算，我们未注意到可能对本项目资金稳定性产生重大影响的情况。

# 五、压力测试情况

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目收益影响债券还本付息的因素在±15%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率仍然大于1，还本付息资金具有一定的风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表10：

表10 海口江东新区园区基础设施七期压力测试表

| 资金覆盖率-压力测试 （单因素敏感性分析） | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益变动情况敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券本息覆盖率 | 1.11 | 1.17 | 1.24 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
| 债券本息覆盖倍数 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.47 |

总体而言，本项目预计土地出让收入、广告牌收入、停车位收入对其拟使用的募集资金保障程度较高。建议进一步关注宏观经济环境等影响项目收益情况的风险要素。如项目假设条件发生变化，而导致不能偿还到期债券本金时，本项目可在专项债务限额内以及满足资金覆盖率要求的情况下发行专项债券用于周转偿还，进而在项目收入最终实现后予以归还，或者通过追加资本金等方式来满足还本付息要求。

# 六、潜在风险评估

# （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

### 1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

### 2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。

### 3、财务风险

项目总投资规模较大，可能会形成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请发行债券解决，在债券资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

### 4.社会风险

项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等，在项目实施期间可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪，干扰项目的正常进度，处理不当可能导致项目工期无限期延长的风险。

# （二）影响项目收益的风险及控制措施

工程可行性研究报告和初步设计及概算中的总投资额与实际造价成本可能会发生偏差，影响资金项目资金投入和发债计划安排。

风险控制措施：按照县政府主管部门的批复结果及时调整项目资金投入计划，保障项目顺利实施。

# （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：债券内所含项目的可行性研究报告均聘请了国内知名研究院经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，县政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

### 2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

### 3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于此次发行债券涉及项目建设期较长，项目经营收入回款较慢，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新的政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

# 七、还款保障措施

# （一）本期专项债券偿债保障措施

1、根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定,及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施进行偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

# （二）本期专项债券的投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），海南省政府先后制定了相关政策性文件，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

海口市路桥建设投资有限公司

2025年6月

本息覆盖率=（期末项目累计现金结存额/债券本息）+1，下同。

本息覆盖倍数=用于资金平衡的项目收益/债券本息，下同。

债券本息覆盖率=期末项目累计现金结存额/债券本息+1。

债券本息覆盖倍数=（运营收入-运营成本-税费）/债券本息。